Tugas Deliverable 1

II3240 Rekayasa Sistem dan Teknologi Informasi

Agri

Disusun oleh

Kelompok 08

| Wisa Ahmaduta Dinutama | 18223003 |
| --- | --- |
| Muhammad Faiz Alfikrona | 18223009 |
| Raka Adhitya Nugraha | 18223013 |
| Surya Suharna | 18223075 |
| Ni Made Sekar Jelita Parameswari | 18223101 |

PROGRAM STUDI SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI

SEKOLAH TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA

INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

2026

# DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	2

DAFTAR GAMBAR	5

DAFTAR TABEL	6

1. PENDAHULUAN	8

1.1 Latar Belakang	8

1.2 Identifikasi Masalah	9

1.3 Tujuan dan Manfaat	10

1.3.1 Tujuan	10

1.3.2 Manfaat	10

1.4 Ruang Lingkup	11

1.5 Jadwal Kegiatan dan Pembagian Tugas	11

1.5.1 Jadwal Kegiatan	11

1.5.2 Pembagian Tugas	12

1.5.3 Sistematika Penulisan	14

2. NEEDS ANALYSIS	16

2.1 Operations Analysis	16

2.1.1 Analisis Kebutuhan & Identifikasi Kekurangan	16

2.1.2 Analisis Kebutuhan Pengguna	18

2.1.3 Penetapan Tujuan Operasional	23

2.2 Functional Analysis	24

2.2.1 Functional Requirements	24

2.2.2 Proses Trade-Off	25

2.3 Feasibility Analysis	26

2.3.1 Proses Pengembangan	26

2.3.2 Strategi Pengembangan	27

2.3.3 Estimasi Biaya	28

2.3.4 Pendekatan Desain dan Metode Evaluasi	28

2.3.5 Isu Produksi dan Konsep Operasional	29

2.3.6 Antisipasi Risiko	30

2.4 Needs Validation	31

2.4.1 Pentingnya Validasi Kebutuhan	31

2.4.2 Model Efektivitas Operasional	32

2.4.3 Measures of Effectiveness (MoE)	32

2.4.4 Measures of Performance (MoP)	33

2.4.5 Piramida Analysis	34

3. CONCEPT EXPLORATION	35

3.1 Operational Requirements Analysis	35

3.1.1 Tujuan dan Process of Requirements Analysis	35

3.1.2 Requirements Elicitation	37

3.1.3 Requirements Testing	40

3.1.4 Requirements Validation	41

3.2 Performance Requirements Formulation	44

3.2.1 Transformation of Operational Requirements into Performance Requirements	44

3.2.2 Derivation of Sub-system Functions	45

3.2.3 Categorization of Functions	49

3.2.4 Formulation of Performance Characteristics	50

3.3 Implementation Concept Exploration	53

3.3.1 Sistem Predecessor	53

3.3.2 Pendekatan Inovatif	55

3.3.3 Pengembangan Sistem dan Sub-Sistem	56

3.3.4 Validasi dan Pengujian	57

3.3.5 Karakteristik Performa Sistem	60

3.3.5.1 Kapasitas Pemrosesan	60

3.3.5.2 Efisiensi Diagnosa dan Prediksi	60

3.3.5.3 Akurasi Sensor	61

3.3.5.4 Pengalaman User	61

3.4 Performance Validation Concept Exploration	62

3.4.1 Tujuan Validasi Kebutuhan Performa	62

3.4.2 Proses Integrasi Karakteristik Performa	62

3.4.3 Validasi Karakteristik Performa	63

3.4.4 Dokumentasi Kebutuhan	64

4. CONCEPT DEFINITION	65

4.1 Performance Requirements Analysis	65

4.1.1 Tujuan dan Ruang Lingkup Analisis	65

4.1.2 Kebutuhan Performa	65

4.1.3 Kebutuhan Kompatibilitas, RMA, Lingkungan	66

4.1.4 Analisis Siklus Hidup Sistem	66

4.1.5 Kebutuhan Affordability dan Lifespan	75

4.1.6 Peran Sistem Predecessor	76

4.1.7 Metode Penentuan Kebutuhan Pengguna	77

4.2 FUNCTIONAL ANALYSIS AND FORMULATION	78

4.2.1 Tujuan dan Metode Analisis Fungsional	78

4.2.2 Identifikasi Fungsi Utama dan Sub-Fungsi	81

4.2.3 Alokasi Fungsi: Hardware vs Software	83

4.2.4 Alokasi Fungsi Lanjutan: Kesesuaian & Interaksi	85

4.2.5 Analisis Trade-Off Fungsi	87

4.2.6 Formulasi Spesifikasi Fungsional Awal	90

4.2.7 Kuantifikasi Sementara Spesifikasi Fungsional	92

4.3 CONCEPT SELECTION	93

4.3.1 Identifikasi dan Deskripsi Alternatif Konsep	93

4.3.2 Matriks Evaluasi Alternatif	94

4.3.3 Penilaian Performansi, Biaya, Jadwal, Risiko	95

4.3.4 Penentuan Bobot & Peringkat	95

4.3.5 Finalisasi & Justifikasi Konsep Terpilih	96

4.4 CONCEPT VALIDATION	96

4.4.1 Tujuan dan Ruang Lingkup Analisis	96

4.4.2 Pemodelan Sistem dan Lingkungan	97

4.4.4 Analisis Hasil dan Validasi	106

4.4.4 Iterasi Konsep Sistem dan Revisi Spesifikasi	108

4.4.5 Kesimpulan Concept Validation	113

PENUTUP	114

REFERENSI	115

LAMPIRAN	116

1. Deklarasi Penggunaan AI	116

1.1 Prompt 1	116

1.2 Prompt 2	116

1.3 Prompt 3	116

1.4 Prompt 4	116

1.5 Prompt 5	117

# DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Grafik Data Distribusi Tujuan Penjualan	19

Gambar 2.2 Grafik Frekuensi Penolakan Hasil Panen	20

Gambar 2.3 Grafik Frekuensi Serangan Hama dan Penyakit	21

Gambar 2.4 Grafik Tingkat Kesediaan Petani Mengadopsi Sensor	22

Gambar 2.5 Objectives Tree Sistem Agri	24

Gambar 2.6 Analisis Piramida Agri	34

Gambar 3.1 Objectives Tree Sistem Agri	36

Gambar 4.1 Functional Block Diagram	67

Gambar 4.2 Functional Flow Block Diagram Agri	79

# DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jadwal Kegiatan	11

Tabel 1.2 Pembagian Tugas	12

Tabel 2.1 Pemetaan Permasalahan dan Objektif	23

Tabel 2.2 Functional Requirements	25

Tabel 2.3 Proses Pengembangan	26

Tabel 2.4 Strategi Pengembangan	27

Tabel 2.5 Estimasi Biaya Pengembangan Sistem	28

Tabel 2.6 Antisipasi Risiko	30

Tabel 2.7 Contoh Measures of Effectiveness (MoE)	33

Tabel 2.8 Contoh Measures of Performance (MoP)	33

Tabel 3.1 Penjelasan 5W1H	38

Tabel 3.2 Operational Requirement	43

Tabel 3.3 Kategori Fungsi Operational Requirement	45

Tabel 3.4 Subsistem IoT & Pemantauan Lahan	45

Tabel 3.5 Subsistem Kecerdasan Buatan (AI)	46

Tabel 3.6 Subsistem Platform & Finansial (AgriPay)	47

Tabel 3.7 Subsistem Manajemen Pasokan (B2B)	48

Tabel 3.8 Subsistem Integrasi & Keamanan	48

Tabel 3.9 Contoh formulation of Performance Characteristics	50

Tabel 3.10 Contoh formulation of Performance Characteristics	51

Tabel 3.11 Contoh formulation of Performance Characteristics	52

Tabel 3.12 Contoh formulation of Performance Characteristics	52

Tabel 3.13 Pengembangan Subsistem IoT & Sensor	56

Tabel 3.14 Pengembangan Subsistem Analisis AI	56

Tabel 3.15 Pengembangan Subsistem Aplikasi & Finansial	57

Tabel 3.16 Skenario Simulasi dan Pengujian Sistem Agri	59

Tabel 4.1 Kebutuhan Performansi Sistem	65

Tabel 4.2 Prosedur operasional perangkat IoT	73

Tabel 4.3 Prosedur penggunaan aplikasi mobile	74

Tabel 4.4 Rencana Jadwal Pemeliharaan Sistem	74

Tabel 4.5 Prosedur Penanganan Gangguan	74

Tabel 4.6 Rencana Pengembangan Sistem (versioning)	75

Tabel 4.7 Kebutuhan Affordability dan Lifespan	75

Tabel 4.8 Contoh klasifikasi Kebutuhan Pengguna	77

Tabel 4.9 Contoh Identifikasi Fungsi Utama dan Sub-Fungsi	81

Tabel 4.10 Alokasi Fungsi: Hardware vs Software	83

Tabel 4.11 Alokasi Fungsi Lanjutan	85

Tabel 4.12 Analisis Trade-Off Fungsi	88

Tabel 4.13 Formulasi Spesifikasi Fungsional Awal	90

Tabel 4.14 Kuantifikasi Sementara Spesifikasi Fungsional	92

Tabel 4.15 Identifikasi dan Deskripsi Alternatif Konsep	93

Tabel 4.16 Matriks Evaluasi Alternatif (Weighted Scoring)	95

Tabel 4.17 Contoh Penentuan Boundary System	98

Tabel 4.18 Asumsi Lingkungan Operasional	99

Tabel 4.19 Measures of Effectiveness (MOE)	99

Tabel 4.20 Measures of Performance (MOP)	100

Tabel 4.21 Simulasi Kinerja Sistem	101

Tabel 4.22 Parameter dan Kondisi Uji Eksperimen Kritis	103

Tabel 4.23 Hasil dan Observasi Eksperimen Kritis	104

Tabel 4.24 Klasifikasi Ketidaksesuaian dan Akar Masalah	106

Tabel 4.25 Revisi dan Iterasi Desain	109

# 1. PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Sektor agrikultur masih menjadi salah satu penopang utama stabilitas ekonomi nasional. Perannya tidak hanya penting dalam penyediaan pangan, tetapi juga dalam menjaga keseimbangan ekonomi, terutama di wilayah pedesaan. Namun, di balik kontribusinya yang besar, sektor ini masih menghadapi berbagai permasalahan mendasar, khususnya pada rantai pasok komoditas hortikultura.

Komoditas seperti cabai dan sayuran memiliki karakteristik yang mudah rusak dan tidak dapat disimpan dalam waktu lama. Kondisi ini menuntut proses distribusi yang cepat dan tepat. Bagi petani di tingkat hulu, situasi tersebut sering kali menjadi tekanan tersendiri, karena hasil panen harus segera dijual dalam kondisi apapun agar tidak mengalami kerugian yang lebih besar.

Fenomena yang cukup sering terjadi, khususnya di wilayah Jawa Barat seperti Kabupaten Garut, adalah adanya ketimpangan harga antara tingkat petani dan konsumen. Pada saat panen raya, harga di tingkat petani justru turun drastis, bahkan terkadang tidak mampu menutupi biaya produksi. Di sisi lain, harga di tingkat konsumen tetap relatif tinggi. Kondisi ini menunjukkan bahwa terdapat masalah dalam mekanisme distribusi dan pembentukan harga di sepanjang rantai pasok.

Jika ditelusuri lebih dalam, salah satu penyebabnya adalah ketergantungan petani terhadap sistem pembiayaan informal seperti ijon, serta peran perantara yang cukup dominan. Karena keterbatasan akses terhadap layanan keuangan formal, banyak petani terpaksa mengandalkan pihak tertentu untuk mendapatkan modal awal. Konsekuensinya, petani sering kali tidak memiliki kendali penuh atas harga jual hasil panennya sejak awal masa tanam. Hal ini secara langsung melemahkan posisi tawar mereka di pasar.

Selain itu, rantai distribusi yang panjang juga menjadi faktor yang memperburuk kondisi tersebut. Banyaknya pihak yang terlibat dalam proses distribusi tidak selalu diiringi dengan peningkatan nilai produk. Sebaliknya, setiap tahapan justru berpotensi mengurangi margin keuntungan petani. Di sisi lain, keterbatasan dalam sistem logistik dan penyimpanan juga meningkatkan risiko penurunan kualitas produk selama proses distribusi. Dalam praktiknya, kerugian akibat penurunan kualitas ini sering kali kembali ditanggung oleh petani.

Permasalahan lain yang tidak kalah penting adalah belum adanya standar kualitas yang jelas dan terukur. Penilaian terhadap hasil panen masih banyak bergantung pada pengamatan subjektif, yang rentan menimbulkan perbedaan persepsi antara petani dan pembeli. Akibatnya, sering terjadi ketidakseimbangan dalam penentuan harga, di mana petani berada pada posisi yang kurang menguntungkan karena tidak memiliki acuan yang kuat untuk membuktikan kualitas produknya.

Dari berbagai permasalahan tersebut, terlihat bahwa inti persoalan dalam rantai pasok hortikultura terletak pada kurangnya transparansi informasi. Informasi terkait kondisi produksi, kualitas hasil panen, distribusi, hingga transaksi keuangan belum terintegrasi dengan baik. Hal ini menyebabkan terjadinya asimetri informasi yang pada akhirnya merugikan petani sebagai pihak produsen.

Oleh karena itu, diperlukan suatu pendekatan yang mampu menjawab permasalahan tersebut secara menyeluruh. Pemanfaatan teknologi menjadi salah satu alternatif yang dapat dipertimbangkan, terutama untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam rantai pasok. Dengan adanya sistem yang mampu memantau kondisi lahan, membantu standarisasi kualitas, serta mendukung proses transaksi dan distribusi secara digital, diharapkan dapat tercipta ekosistem pertanian yang lebih adil dan berkelanjutan. Pada akhirnya, upaya ini diharapkan tidak hanya memperkuat posisi petani, tetapi juga memberikan manfaat yang lebih merata bagi seluruh pihak yang terlibat, termasuk konsumen.

## 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, masalah-masalah utama yang diidentifikasi dalam pengembangan sistem ini adalah:

- Ketidakefektifan Pasar: Dominasi perantara (tengkulak) yang mengakibatkan transparansi harga rendah dan ketidakadilan distribusi keuntungan bagi petani.

- Subjektivitas Standarisasi Kualitas: Ketiadaan alat ukur objektif dalam menentukan kelas kualitas (grading) sayuran, yang menyebabkan tingginya angka pengembalian barang (return) dari pihak grosir atau supermarket.

- Rendahnya Literasi Penyakit Tanaman: Keterbatasan pengetahuan petani dalam mendeteksi hama dan patogen secara dini, yang berisiko menyebabkan gagal panen massal.

- Keterbatasan Akses Data Real-time: Minimnya pemantauan kondisi lingkungan (pH tanah, kelembapan, suhu) yang akurat untuk mendukung pengambilan keputusan budidaya yang presisi.

## 1.3 Tujuan dan Manfaat

### 1.3.1 Tujuan

- Mengembangkan platform end-to-end yang menghubungkan petani langsung dengan pembeli B2B guna memutus rantai distribusi yang tidak efisien.

- Mengimplementasikan teknologi Computer Vision untuk standarisasi kualitas hasil panen secara otomatis dan objektif.

- Menyediakan fitur diagnosa penyakit tanaman berbasis AI sebagai sistem peringatan dini (early warning system) bagi petani.

- Membangun infrastruktur IoT untuk pemantauan parameter lingkungan lahan pertanian secara real-time.

### 1.3.2 Manfaat

- Meningkatkan pendapatan melalui harga jual yang lebih adil, mengurangi risiko gagal panen, serta memberikan akses ke sistem pembayaran digital (AgriPay) yang transparan.

- Menjamin kepastian pasokan barang dengan mutu yang terverifikasi, mengurangi biaya operasional akibat retur produk, dan mempermudah pelacakan asal-usul produk (traceability).

- Menyediakan data agrikultur yang terstruktur untuk kebijakan ketahanan pangan dan pengembangan inovasi pertanian berkelanjutan.

## 1.4 Ruang Lingkup

Pengembangan sistem Agri dibatasi pada ruang lingkup sebagai berikut:

- Sistem Sensor (IoT): Fokus pada pemantauan kelembapan tanah, suhu udara, pH air, dan intensitas cahaya melalui microcontroller yang terhubung ke Cloud.

- Kecerdasan Buatan (AI): Penggunaan model Deep Learning untuk klasifikasi mutu sayuran (Grade A, B, C) dan identifikasi jenis penyakit tanaman melalui citra digital.

- Platform Digital: Aplikasi mobile untuk sisi petani dan dashboard berbasis web untuk sisi pembeli B2B dan administrator.

- Wilayah Uji Coba: Proyek rintisan difokuskan pada komoditas cabai di wilayah Jawa Barat (Kabupaten Garut).

## 1.5 Jadwal Kegiatan dan Pembagian Tugas

### 1.5.1 Jadwal Kegiatan

##### Tabel 1.1 Jadwal Kegiatan

| Minggu | Tahapan | Aktivitas Utama | Output |
| --- | --- | --- | --- |
| M-1 | Initiating & Planning | Analisis masalah volatilitas harga , penetapan target SDG 2.3 , dan pengadaan komponen ESP32 | Dokumen proyek & RAB |
| M-2 | Design & Preparation | Desain UI/UX aplikasi dan pengumpulan dataset foto penyakit tanaman untuk melatih AI | High Fidelity & Dataset |
| M-3 | Development Phase I | Implementasi arsitektur Web-Service dan pengodean modul AgriPay | Web Service |
| M-4 | Development Phase II | Pengembangan algoritma Computer Vision untuk grading otomatis (Grade A/B/C | Modul AI Grading |
| M-5 | IoT Integration | Perakitan sensor kelembapan tanah, pH air, dan kualitas udara dengan ESP32 | Prototipe IoT |
| M-6 | Unit & Integration Test | Pengujian fungsi AI diagnosa penyakit dan sinkronisasi data sensor ke cloud | Sistem Terintegrasi |
| M-7 | Field Test Preparation & Testing | Sosialisasi kepada petani lokal, persiapan lahan uji coba, dan uji coba fitur utama serta sensor IoT | Kesiapan Lapangan & Laporan Evaluasi |
| M-8 | Iteration & Fixes | Perbaikan bug dan penyesuaian lainnya berdasarkan feedback langsung dari petani | Sistem Optimal |
| M-9 | Deployment & Release | Peluncuran platform Agri untuk menghubungkan petani langsung ke pembeli B2B | Ekosistem Agri Live |

### 1.5.2 Pembagian Tugas

##### Tabel 1.2 Pembagian Tugas

| Peran | Deskripsi Tugas | Penanggung Jawab |
| --- | --- | --- |
| Project Manager | - Menentukan arah projek dan memastikan solusi AIoT menjawab masalah ketidakpastian harga di lapangan. - Memimpin komunikasi antara divisi (IoT, AI, Mobile) untuk memastikan integrasi sistem berjalan lancar. - Menyusun jadwal kerja (timeline) dan memantau kemajuan setiap fasa pembangunan projek. - Bertindak sebagai pemutus akhir bagi kualiti output dan memastikan standard QA dipenuhi sebelum aplikasi dilancarkan. | - Surya Suharna (18223075) |
| Backend Developer | - Membangunkan sistem pelayan (Server-side) menggunakan Python (FastAPI/Flask) untuk menguruskan trafik data. - Merancang skema data untuk menyimpan profil petani, rekod transaksi, dan data historis sensor. - Membuat RESTful API sebagai jambatan komunikasi utama antara peranti IoT, model AI, dan aplikasi Mobile. - Membangunkan logik untuk dompet digital dan sistem pembayaran B2B antara petani dan pembeli. | - Surya Suharna (18223075) |
| AI Specialist | - Membangunkan model Deep Learning untuk melakukan klasifikasi gred sayuran (A, B, C). - Mencipta algoritma untuk mendeteksi penyakit pada tanaman melalui analisis visual daun atau buah. - Memastikan model AI cukup kompatibel untuk dijalankan pada device. | - Wisa Ahmaduta Dinutama (18223003) |
| Cloud Engineer | - Menguruskan penyediaan pelayan (deployment) pada platform cloud (seperti GCP atau AWS). - Mengimplementasikan protokol enkripsi untuk melindungi data sensitif petani dan maklumat transaksi kewangan. - Memantau layanan secara real-time untuk mencegah waktu henti (downtime) sistem. | - Muhammad Faiz Alfikrona (18223009) |
| IoT Engineer | - Merancang wiring menggunakan ESP32 dan melakukan integrasi pelbagai sensor - Menulis kode pada mikrokontroler untuk membaca data sensor dengan tepat. - Menguruskan penghantaran data dari ladang ke cloud menggunakan protokol MQTT atau HTTP secara berkala. - Melakukan ujian lapangan untuk memastikan sensor memberikan data yang konsisten dalam pelbagai keadaan cuaca. | - Muhammad Faiz Alfikrona (18223009) - Raka Adhitya Nugraha (18223013) |
| Mobile App Developer | - Mengembangkan platform (Android/iOS) menggunakan React Native untuk petani dan pembeli. - Melakukan implementasi design UI/UX pada kode frontend aplikasi. - Menampilkan dashboard monitoring kualitas sayur dan grafik harga pasaran secara interaktif. - Mengintegrasikan kamera untuk fungsi AI dan menghubungkan dompet digital untuk transaksi. | - Ni Made Sekar Jelita Parameswari (18223101) - Raka Adhitya Nugraha (18223013) |

### 1.5.3 Sistematika Penulisan

Laporan ini disusun secara sistematis untuk menggambarkan alur pengembangan sistem Agri-Tech dari tahap inisiasi hingga validasi konsep, dimulai dari uraian latar belakang mengenai inefisiensi rantai pasok, identifikasi masalah, tujuan proyek, serta pembagian tugas tim, dilanjutkan pada analisis kebutuhan operasional dan fungsional guna mengidentifikasi kekurangan sistem tradisional, menetapkan strategi pengembangan, serta merumuskan parameter efektivitas melalui Measures of Effectiveness (MoE) dan Measures of Performance (MoP).

Selanjutnya, bagian concept exploration membahas transformasi kebutuhan pengguna menjadi persyaratan performa teknis, eksplorasi teknologi sensor dan AI, serta validasi karakteristik sistem dibandingkan dengan solusi yang sudah ada. Terakhir, diberikan pendefinisian mendalam mengenai arsitektur sistem, alokasi fungsi antara hardware dan software, serta analisis trade-off untuk memilih konsep terbaik. Bab ini ditutup dengan validasi konsep melalui pemodelan lingkungan dan iterasi desain untuk memastikan sistem siap diimplementasikan secara teknis.

Untuk menjaga konsistensi dokumen, berikut adalah standar teknis yang digunakan:

- Penomoran Judul
Menggunakan sistem desimal maksimal empat tingkat (contoh: 3.1.4.1). Judul bab menggunakan huruf kapital tebal, sementara sub-bab menggunakan Title Case.

- Penomoran Tabel & Gambar
Penomoran dilakukan secara berurutan sesuai nomor bab (contoh: Tabel 3.13 adalah tabel ke-13 pada Bab 3). Judul tabel diletakkan di atas objek, sedangkan judul gambar diletakkan di bawah objek.

- Halaman
Bagian awal (Daftar Isi/Gambar/Tabel) menggunakan angka romawi kecil (i, ii, iii), sedangkan bagian inti menggunakan angka arab (1, 2, 3) dimulai dari Bab 1.

- Satuan & Format
Penggunaan angka dalam tabel harus konsisten, terutama pada parameter teknis sensor (misal: °C untuk suhu, % untuk kelembapan).

# 2. NEEDS ANALYSIS

Bagian ini menjelaskan analisis kebutuhan sistem secara menyeluruh, mencakup analisis operasional, fungsional, kelayakan, dan validasi kebutuhan.

## 2.1 Operations Analysis

Operations analysis dilakukan untuk memahami kebutuhan operasional yang mendasari pengembangan sistem. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menilai kekurangan dari sistem yang ada, serta mengevaluasi potensi perbaikan melalui penggunaan teknologi baru.

### 2.1.1 Analisis Kebutuhan & Identifikasi Kekurangan

Komoditas cabai di Kabupaten Garut memiliki peran strategis sebagai salah satu penyokong pasokan nasional. Namun demikian, efektivitas operasional di tingkat petani masih menghadapi berbagai kendala struktural, terutama akibat kompleksitas rantai distribusi serta keterbatasan adopsi teknologi. Berdasarkan studi pendahuluan dan pengamatan lapangan, permasalahan utama yang muncul berkaitan dengan keterbatasan akses informasi, subjektivitas dalam penilaian kualitas, serta rendahnya pemanfaatan teknologi berbasis data dalam proses budidaya.

Salah satu isu utama yang teridentifikasi adalah keterbatasan akses informasi harga di tingkat petani. Dalam praktiknya, petani sering kali tidak memiliki visibilitas terhadap harga pasar secara real-time, baik di tingkat grosir maupun konsumen akhir. Kondisi ini menyebabkan posisi tawar petani terhadap tengkulak menjadi lemah dan berkontribusi pada terbentuknya margin harga yang cukup besar di sepanjang rantai distribusi.

Selain itu, proses penentuan kualitas (grading) cabai masih dilakukan secara manual dan cenderung subjektif. Tanpa adanya parameter atau alat ukur berbasis teknologi, kualitas cabai sering kali dinilai secara visual oleh pengepul. Hal ini membuka peluang terjadinya bias penilaian yang dapat berdampak pada penurunan harga jual di tingkat petani.

Dari sisi produksi, risiko gagal panen juga menjadi perhatian utama. Tanaman cabai di wilayah ini rentan terhadap serangan penyakit seperti antraknosa (patek) dan virus kuning. Keterbatasan dalam mendeteksi gejala awal serta tidak adanya sistem peringatan dini menyebabkan penanganan sering kali terlambat, sehingga meningkatkan potensi kerugian. Kondisi ini menunjukkan bahwa proses pengambilan keputusan dalam budidaya masih bersifat reaktif dan belum berbasis data.

Permasalahan tersebut diperparah dengan belum optimalnya pemanfaatan teknologi dalam mendukung aktivitas pertanian. Minimnya integrasi teknologi berbasis Internet of Things (IoT) menyebabkan data terkait kondisi mikroklimat, seperti suhu, kelembapan, dan kondisi tanah, tidak termonitor secara real-time, sehingga praktik budidaya masih mengandalkan intuisi dan pengalaman.

Di sisi lain, aspek distribusi dan pascapanen juga menunjukkan adanya inefisiensi. Karakteristik cabai yang mudah rusak menuntut proses distribusi yang cepat dan terkoordinasi. Namun, tanpa adanya sistem yang menghubungkan petani secara langsung dengan pembeli, khususnya dalam skema business-to-business (B2B), waktu tunggu distribusi menjadi lebih lama dan meningkatkan risiko kerusakan produk.

Berdasarkan pengamatan tersebut, dapat diidentifikasi beberapa kekurangan sistemik yang menjadi akar permasalahan:

- Asimetri Informasi dan Dominasi Tengkulak
 Ketergantungan tinggi terhadap perantara menyebabkan petani tidak memiliki visibilitas terhadap dinamika harga pasar, sehingga memperlemah posisi tawar dan menciptakan ketimpangan distribusi keuntungan.

- Standarisasi Kualitas yang Subjektif
 Tidak adanya alat ukur berbasis teknologi dalam proses grading menyebabkan penilaian kualitas tidak konsisten dan rawan bias.

- Risiko Gagal Panen Akibat Penyakit
 Keterbatasan dalam deteksi dini penyakit tanaman meningkatkan risiko kerugian akibat keterlambatan penanganan.

- Inefisiensi Logistik dan Kerusakan Pascapanen
 Tidak terintegrasinya petani dengan pasar secara langsung menyebabkan distribusi tidak optimal dan meningkatkan potensi penurunan kualitas produk.

- Minimnya Integrasi IoT dan Pendekatan Data-Driven
 Ketiadaan sistem monitoring berbasis data menyebabkan pengambilan keputusan budidaya belum optimal dan masih bergantung pada intuisi.

Berdasarkan identifikasi tersebut, kebutuhan utama dalam pengembangan sistem smart-farming Agri mencakup:
	(1) peningkatan transparansi informasi harga,
	(2) standarisasi penilaian kualitas berbasis teknologi,
	(3) sistem monitoring dan deteksi dini penyakit tanaman, serta
	(4) integrasi rantai pasok dan logistik secara digital.

Dengan pemenuhan kebutuhan tersebut, sistem yang dikembangkan diharapkan mampu meningkatkan efisiensi operasional, memperkuat posisi tawar petani, serta mendorong transformasi menuju praktik pertanian yang lebih presisi dan berbasis data.

### 2.1.2 Analisis Kebutuhan Pengguna

Untuk memperkuat analisis kebutuhan sistem, telah dilakukan pengumpulan data primer melalui survei terhadap pemangku kepentingan utama dalam rantai pasok cabai di Kabupaten Garut. Survei ini bertujuan untuk memvalidasi temuan awal pada bagian sebelumnya sekaligus mengidentifikasi kebutuhan riil pengguna sebagai dasar perancangan sistem Agri.

Survei dilakukan menggunakan kuesioner digital (Google Form) yang didistribusikan kepada petani cabai, serta dilengkapi dengan observasi lapangan. Total responden yang berpartisipasi dalam survei ini berjumlah 21 orang, yang mayoritas merupakan petani aktif dengan pengalaman bertani yang beragam.

| Jumlah Responden | 21 |
| --- | --- |

| Metode Survei | Kuesioner Digital (Google Form) |
| --- | --- |

Berdasarkan hasil analisis data survei, diperoleh beberapa temuan utama sebagai berikut

1. Ketergantungan terhadap Tengkulak dan Keterbatasan Transparansi Harga

###### Gambar 2.1 Grafik Data Distribusi Tujuan Penjualan

Meskipun hampir seluruh responden (95,2%) menyalurkan hasil panennya ke Pasar Tradisional, angka penjualan cabai yang langsung dijual melalui Tengkulak (42,9%) tetap menunjukkan ketergantungan yang signifikan pada pihak ketiga. Ketergantungan perantara tetap muncul sebagai masalah dominan bagi para petani (15 dari 21 responden memberikan nilai 3-5 terhadap permasalahan ketergantungan pada tengkulak), mengindikasikan bahwa penjualan ke pasar tradisional sekalipun belum memberikan kedaulatan harga bagi petani. Hal ini membuktikan bahwa baik jalur tengkulak maupun pasar tradisional saat ini masih minim transparansi dan standarisasi kualitas. Selain itu, hal ini mengindikasikan bahwa akses terhadap informasi harga pasar masih terbatas, sehingga posisi tawar petani relatif lemah.

2. Permasalahan pada Penilaian Kualitas Hasil Panen

###### Gambar 2.2 Grafik Frekuensi Penolakan Hasil Panen

Data survei menunjukkan bahwa isu kualitas merupakan hambatan operasional yang signifikan, di mana 76,2% responden mengakui adanya penolakan hasil panen akibat standar mutu yang tidak terpenuhi. Kondisi ini menciptakan dua kerugian sistemik bagi petani cabai di Garut.

Yang pertama, tingginya angka penolakan ini mengonfirmasi adanya subjektivitas akut dalam proses grading manual. Tanpa parameter kuantitatif, petani berada dalam posisi rentan terhadap 'permainan harga' di mana pembeli dapat menolak atau menurunkan harga barang secara sepihak dengan dalih kualitas yang sulit dibuktikan secara objektif.

Kemudian, penolakan yang terjadi di titik serah (pasar atau pengepul) mengakibatkan kerugian ganda bagi petani, mencakup biaya transportasi yang hangus serta degradasi kualitas cabai yang bersifat perishable (mudah rusak) karena harus dibawa kembali atau dijual cepat dengan harga jatuh.

Oleh karena itu, temuan ini menjadi justifikasi kuat bagi implementasi Computer Vision dalam sistem Agri. Standardisasi otomatis (Grade A, B, C) akan berfungsi sebagai trusted third-party yang memberikan bukti digital atas kualitas produk, sehingga memitigasi risiko penolakan sepihak dan menciptakan transparansi transaksi di tingkat petani.

3. Tingginya Risiko Kerugian Akibat Penyakit Tanaman

###### Gambar 2.3 Grafik Frekuensi Serangan Hama dan Penyakit

Dari aspek produksi, data menunjukkan bahwa serangan hama dan penyakit tanaman merupakan ancaman paling krusial bagi petani cabai di Garut, dengan 57,1% responden menempatkannya pada kategori frekuensi tinggi (kadang-kadang dan sering). Konsentrasi data pada skala ekstrem ini mengindikasikan bahwa metode proteksi tanaman konvensional saat ini sudah tidak lagi memadai. Tingginya frekuensi serangan yang tidak terkendali ini memvalidasi urgensi fitur AI Disease Detection sebagai sistem peringatan dini (early warning system). Dengan kemampuan deteksi berbasis citra digital, petani dapat memitigasi risiko gagal panen massal melalui tindakan preventif yang presisi sebelum patogen menyebar ke seluruh hamparan lahan, yang pada akhirnya akan menstabilkan kurva pendapatan petani.

4. Tingginya Minat terhadap Pemanfaatan Teknologi Monitoring

###### Gambar 2.4 Grafik Tingkat Kesediaan Petani Mengadopsi Sensor

Menariknya, hasil survei menunjukkan tingkat kesiapan adopsi teknologi yang cukup baik. Hasil survei menunjukkan sinyal positif terkait kesiapan adopsi teknologi di tingkat petani cabai Garut. Sebanyak 71,4% responden secara eksplisit menyatakan kesediaan untuk mengadopsi perangkat sensor monitoring lahan, sementara sisanya menunjukkan sikap terbuka (mungkin mengadopsi) terhadap inovasi tersebut.

Tingginya angka ini meruntuhkan stigma bahwa petani tradisional resisten terhadap teknologi. Sebaliknya, hal ini mengindikasikan adanya kesadaran akan keterbatasan metode manual dalam menghadapi anomali cuaca dan ketidakpastian kondisi tanah. Keterbukaan ini menjadi basis peluang bagi implementasi sistem IoT berbasis ESP32, di mana parameter lingkungan seperti kelembapan tanah dan pH air dapat ditransformasikan menjadi data digital yang mudah dipahami oleh petani melalui antarmuka aplikasi mobile.

Secara keseluruhan, hasil survei ini mengonfirmasi bahwa permasalahan utama yang dihadapi petani cabai tidak hanya bersifat teknis di tingkat budidaya, tetapi juga mencakup aspek pasar dan distribusi. Temuan ini memperkuat urgensi pengembangan sistem Agri yang tidak hanya berfungsi sebagai alat monitoring, tetapi juga sebagai platform terintegrasi yang mampu:

- meningkatkan transparansi informasi harga,

- menyediakan mekanisme penilaian kualitas yang objektif,

- mendukung deteksi dini penyakit tanaman,

- serta menghubungkan petani secara langsung dengan pasar.

Dengan demikian, sistem yang dirancang diharapkan mampu menjawab kebutuhan nyata pengguna serta memberikan dampak langsung terhadap peningkatan efisiensi dan kesejahteraan petani.

### 2.1.3 Penetapan Tujuan Operasional

Penetapan tujuan operasional diperlukan untuk memberikan arah yang jelas dalam pengembangan sistem.

##### Tabel 2.1 Pemetaan Permasalahan dan Objektif

| Kode | Objektif | Permasalahan |
| --- | --- | --- |
| O01 | Menghapus dominasi tengkulak melalui model transaksi langsung (B2B) | Sistem ijon dan rantai distribusi panjang yang menggerus margin petani |
| O02 | Menyediakan standar penilaian kualitas yang objektif berbasis teknologi | Penentuan kualitas hanya berdasar persepsi visual yang subjektif |
| O03 | Memitigasi risiko gagal panen melalui deteksi penyakit dini | Kurangnya edukasi dan sistem peringatan dini terkait serangan hama/patogen |
| O04 | Meningkatkan transparansi keuangan dan kemudahan transaksi bagi petani | Ketimpangan harga dan akses layanan keuangan yang terbatas bagi petani skala kecil |

###### Gambar 2.5 Objectives Tree Sistem Agri

Tujuan utama dari proyek Agri adalah meningkatkan kesejahteraan petani lokal melalui digitalisasi rantai pasok dan standardisasi mutu berbasis teknologi AI dan IoT. Untuk mencapai sasaran tersebut, platform ini berfokus pada tiga pilar, yaitu optimalisasi posisi tawar petani, penjaminan kualitas produk yang terukur, serta mitigasi risiko produksi. Pada pilar pertama, Agri berusaha memotong rantai distribusi yang panjang dan ketergantungan pada tengkulak dengan menghubungkan petani langsung ke pembeli korporat atau B2B melalui sistem yang transparan. Pilar kedua dijalankan dengan mengimplementasikan teknologi Computer Vision untuk otomasi grading hasil panen (Grade A/B/C) serta penggunaan sensor IoT untuk memantau kondisi lingkungan tanam sebagai bukti kualitas produk yang objektif. Terakhir, pilar mitigasi risiko diwujudkan melalui fitur diagnosa penyakit berbasis AI yang memberikan sistem peringatan dini dan rekomendasi penanganan presisi guna mencegah gagal panen dan meningkatkan literasi agrikultur petani

## 2.2 Functional Analysis

Functional analysis diperlukan untuk mengidentifikasi dan merinci fungsi-fungsi yang harus dimiliki oleh sistem agar dapat mencapai tujuan operasionalnya.

### 2.2.1 Functional Requirements

Functional requirements merujuk pada spesifikasi tentang fungsi atau fitur yang harus dimiliki oleh sistem.

##### Tabel 2.2 Functional Requirements

| Kode | Requirements | Sub-Sistem Terkait |
| --- | --- | --- |
| FR01 | Sistem harus dapat mengklasifikasikan kualitas hasil panen ke dalam Grade A/B/C menggunakan kamera | Computer Vision / AI |
| FR02 | Sistem harus menyediakan fitur deteksi penyakit tanaman berdasarkan unggahan foto bagian tanaman yang bergejala | Artificial Intelligence |
| FR03 | Sistem harus mampu mengumpulkan data real-time kelembapan tanah dan pH air melalui sensor di lahan | IoT & Edge Computing |
| FR04 | Sistem harus menampilkan data harga komoditas terkini di tingkat pasar induk sebagai referensi jual | Web-Service / Database |
| FR05 | Sistem harus memungkinkan pembeli korporat memantau stok dan kualitas panen secara remote | Dashboard Web / Cloud |

### 2.2.2 Proses Trade-Off

Dalam merancang sistem Agri, dilakukan proses trade-off untuk menyeimbangkan atribut sistem agar tetap optimal bagi pengguna di lapangan.

- Akurasi AI vs. Kecepatan Pemrosesan

Model Computer Vision untuk grading otomatis membutuhkan akurasi tinggi agar pembeli dari korporat percaya dengan hasilnya. Akan tetapi, karena petani sering berada di area dengan koneksi terbatas, sistem menggunakan Edge Computing. Trade-off yang dilakukan adalah mengoptimalkan model AI agar cukup ringan untuk dijalankan di mobile-apps, namun tetap memiliki tingkat presisi yang memadai untuk standar industri.

- Kapasitas Data IoT vs. Efisiensi Energi

Penggunaan sensor IoT (ESP32) memerlukan pengiriman data kondisi lingkungan secara kontinu. Untuk menyeimbangkan ini, frekuensi pengiriman data diatur, misalnya setiap 15–30 menit. Hal ini dilakukan untuk menghemat baterai perangkat tanpa kehilangan tren data yang dibutuhkan untuk traceability.

- Kompleksitas Fitur vs. Literasi Pengguna

Meskipun sistem mengintegrasikan teknologi canggih (Cloud, AI, IoT), antarmuka (UI/UX) pada mobile-apps didesain sesederhana mungkin dan mudah dipahami untuk menyesuaikan tingkat literasi agrikultur petani lokal. Trade-off di sini adalah menyembunyikan kompleksitas teknis di back-end agar pengalaman pengguna tetap praktis, mudah digunakan, dan intuitif

## 2.3 Feasibility Analysis

### 2.3.1 Proses Pengembangan

##### Tabel 2.3 Proses Pengembangan

| Tahapan | Aktivitas Utama |
| --- | --- |
| Initiating | - Identifikasi masalah utama seperti eksploitasi tengkulak - Penetapan tujuan proyek untuk kesejahteraan petani - Analisis pemangku kepentingan (Petani Sayur Lokal & Penjual Besar) |
| Planning | - Penyusunan jadwal kerja tim - Penentuan anggaran - Pemilihan teknologi utama seperti ESP32 untuk IoT dan algoritma Computer Vision untuk grading |
| Design | - Perancangan arsitektur sistem (Mobile, Web-Service, Cloud, Database) - Desain antarmuka (UI/UX) aplikasi mobile - Skema pengintegrasian sensor IoT |
| Development | - Proses pembuatan fitur utama: modul AgriPay - Integrasi AI untuk diagnosa penyakit - Sinkronisasi data sensor ke dashboard |
| Testing | - Pengujian fungsionalitas fitur (grading otomatis, akurasi diagnosa AI) |
| Deployment | - Peluncuran aplikasi ke perangkat petani - Pemasangan perangkat IoT di lahan terpilih - Penyerahan sistem dashboard kepada pembeli korporat |

### 2.3.2 Strategi Pengembangan

Berikut adalah uraian strategi pengembangan di setiap langkahnya.

##### Tabel 2.4 Strategi Pengembangan

| Tahapan | Aktivitas Utama |
| --- | --- |
| Persiapan | - Pengumpulan dataset gambar penyakit tanaman - Standar visual grading sayuran (Grade A/B/C) untuk melatih model AI |
| Prototipe (MVP) | Pengembangan versi minimum aplikasi yang fokus pada satu fitur utama, misalnya Scan Kualitas AI, untuk divalidasi kepada sekelompok kecil petani di sentra produksi seperti Lembang |
| Pengujian Lapangan | Uji coba pemasangan sensor IoT (kelembapan tanah dan pH) di lahan nyata untuk memastikan perangkat tahan cuaca dan transmisi data melalui internet berjalan lanca |
| Iterasi | Melakukan perbaikan berdasarkan feedback dari pengujian lapangan, seperti menyederhanakan antarmuka aplikasi agar lebih mudah dipahami petani atau meningkatkan akurasi deteksi hama |
| Perilisan dan Scalability | Peluncuran penuh ekosistem Agri yang menghubungkan petani ke pembeli B2B secara langsung, disertai dengan pemantauan sistem secara kontinu melalui infrastruktur cloud |

### 2.3.3 Estimasi Biaya

##### Tabel 2.5 Estimasi Biaya Pengembangan Sistem

| Komponen | Jumlah | Harga Satuan (Rp) |
| --- | --- | --- |
| ESP32 | 1 | 70.000 |
| Sensor Suhu & Kelembapan (DHT22) | 1 | 10.000 |
| Sensor Load Cell | 1 | 10.000 |
| pH Meter | 1 | 150.000 |
| Pompa Air DC | 1 | 10.000 |
| Wadah Kompos | 1 | 25.000 |
| Kabel Jumper | 1 set | 2.000 |
| TOTAL | - | Rp 277.000 |

### 2.3.4 Pendekatan Desain dan Metode Evaluasi

Untuk memastikan sistem Agri dapat berfungsi optimal di lahan pertanian dengan biaya produksi yang efisien, digunakan pendekatan dan metode evaluasi sebagai berikut.

Pendekatan desain

- User-Centered Design (UCD)

Mengingat pengguna utama adalah petani lokal, antarmuka aplikasi harus didesain dengan sederhana dan intuitif agar dapat menjembatani kesenjangan literasi digital.

- Modular Design

Sistem perangkat keras dirancang modular agar komponen seperti Sensor pH Meter atau DHT22 mudah diganti jika terjadi kerusakan tanpa harus mengganti seluruh unit ESP32.

- Data-Driven Design (DDD)

Desain sistem berfokus pada pengolahan data riil dari sensor untuk memberikan rekomendasi penanganan tanaman yang presisi.

Metode Evaluasi

- Unit Testing

Pengujian mandiri pada setiap kode program.

- Integration Testing

Menguji keselarasan antara pembacaan sensor (Suhu, Kelembapan, pH) dengan data yang muncul di dashboard aplikasi melalui koneksi internet ESP32.

- Feedback Survei

Mengumpulkan masukan dari petani mengenai kemudahan penggunaan fitur Diagnosis Penyakit dan transparansi Harga Pasar.

- Analisis Data Real-Time

Evaluasi berkelanjutan terhadap stabilitas data yang dikirim dari lahan untuk memastikan fitur traceability berjalan tanpa gangguan.

### 2.3.5 Isu Produksi dan Konsep Operasional

Berikut adalah berbagai isu produksi yang berkaitan dengan operasional.

- Optimasi Biaya Komponen

Produksi satu unit perangkat kontroler Agri ditekan hingga Rp 277.000, menggunakan komponen terjangkau namun fungsional seperti ESP32 (Rp 70.000) sebagai otak sistem dan DHT22 (Rp 10.000) untuk pemantauan lingkungan.

- Ketersediaan Komponen

Memanfaatkan komponen yang tersedia luas di pasar lokal Indonesia untuk menjamin kemudahan pemeliharaan bagi petani

- Durabilitas Perangkat

Menggunakan Wadah Kompos seharga Rp 25.000 dengan penempatan yang aman untuk melindungi rangkaian kabel serta sensor dari cuaca ekstrem di sentra produksi seperti Lembang

Berikut adalah berbagai konsep operasional yang berkaitan dengan operasional.

- Pemantauan Otomatis

Perangkat secara rutin mengirimkan data kelembapan dan pH tanah ke server agar petani tidak terlambat mendeteksi masalah lahan

- Intervensi Cepat

Jika sensor mendeteksi kondisi kritis, Pompa Air DC dapat diaktifkan melalui sistem untuk menjaga hidrasi tanaman

- Pencatatan Transaksi

Setiap hasil panen yang telah melalui implementasi fitur utama akan tercatat di sistem dan pembayaran dari pembeli B2B langsung masuk ke dompet digital petani secara transparan

- Edukasi Berkelanjutan

Petani menggunakan fitur diagnosa untuk belajar mengenai jenis hama baru yang muncul, mengubah cara kerja dari reaktif menjadi prediktif

### 2.3.6 Antisipasi Risiko

##### Tabel 2.6 Antisipasi Risiko

| Jenis Risiko | Deskripsi | Mitigasi |
| --- | --- | --- |
| Teknis | Kegagalan sensor akibat cuaca ekstrem atau rendahnya akurasi AI dalam mendeteksi hama karena kualitas foto yang buruk. | Menggunakan wadah pelindung tahan air untuk komponen ESP32 dan menerapkan sistem offline-first pada aplikasi agar pemrosesan gambar tetap berjalan meski sinyal lemah. |
| Operasional | Rendahnya tingkat adaptasi petani terhadap teknologi baru atau kesulitan dalam pemeliharaan rutin perangkat IoT. | Menerapkan pendekatan User-Centered Design yang sangat sederhana dan menyediakan tim lapangan untuk pendampingan serta edukasi cara penggunaan fitur diagnosis |
| Ekonomis | Fluktuasi harga pasar yang ekstrem atau penolakan dari tengkulak yang merasa terancam oleh sistem transaksi langsung B2B | Memperkuat transparansi harga melalui data real-time dan menjamin kepastian pembayaran melalui sistem AgriPay agar posisi tawar petani tetap kuat |
| Lingkungan | Kerusakan komponen akibat kelembapan tinggi di lahan atau limbah elektronik dari perangkat IoT yang sudah tidak terpakai | Memilih komponen yang tahan lama seperti sensor pH berkualitas tinggi dan mengedukasi petani mengenai pengelolaan limbah elektronik serta pertanian berkelanjutan |

## 2.4 Needs Validation

### 2.4.1 Pentingnya Validasi Kebutuhan

Urgensi validasi kebutuhan dalam proyek Agri terletak pada upaya untuk memastikan bahwa teknologi yang dikembangkan benar-benar menjawab masalah mendasar petani di lapangan. Tanpa validasi, terdapat risiko tinggi terjadinya kesenjangan antara fitur canggih yang dibangun dengan kemampuan serap atau literasi digital petani lokal. Relevansi validasi ini terhadap sistem meliputi beberapa poin kritis:

- Akurasi Penilaian Kualitas

Memastikan bahwa standar grading (A/B/C) yang dihasilkan oleh Computer Vision sesuai dengan standar permintaan pembeli korporat agar petani bisa mendapatkan harga premium

- Ketepatan Diagnosis

Memvalidasi bahwa fitur diagnosis penyakit benar memberikan rekomendasi yang praktis dan dapat dilakukan oleh petani dengan sumber daya yang ada

- Transparansi Finansial

Memastikan sistem AgriPay mudah diakses dan dipahami sebagai alat untuk memutus ketergantungan pada tengkulak dan sistem ijon

### 2.4.2 Model Efektivitas Operasional

Skenario Operasional Harian

- Pemantuan Lahan

Sensor IoT (ESP32, DHT22, dan pH Meter) secara otomatis mengirimkan data kondisi lingkungan ke server

- Identifikasi Masalah

Jika terjadi anomali atau gejala penyakit, petani menggunakan AI untuk mendapatkan diagnosa dini dan mengaktifkan pompa air DC jika diperlukan berdasarkan rekomendasi presisi

- Transparansi Transaksi

Pasca-panen, kualitas produk diverifikasi secara digital untuk menarik minat pembeli B2B, kemudian pembayaran diselesaikan melalui dompet digital.

Evaluasi melalui Modul Efektivitas

- Efektivitas Ekonomi

Mengukur peningkatan margin keuntungan petani setelah memotong rantai distribusi tengkulak

- Efektivitas  Teknis

Mengevaluasi akurasi deteksi penyakit dan stabilitas pengiriman data sensor dari lahan ke aplikasi

- Efektivitas Sosial & Lingkungan

Menilai penurunan angka food waste dan pengurangan penggunaan pestisida berlebih berkat penanganan yang lebih presisi.

### 2.4.3 Measures of Effectiveness (MoE)

Measures of Effectiveness (MoE) merupakan sekumpulan parameter kuantitatif yang digunakan untuk mengukur sejauh mana sistem Agri berhasil mencapai tujuan strategisnya dalam mengelola operasional pertanian dan limbah organik secara efisien. MoE berfungsi sebagai indikator performa utama (KPI) untuk mengevaluasi dampak nyata teknologi terhadap lingkungan, partisipasi pengguna, dan keandalan sistem di lapangan.

##### Tabel 2.7 Contoh Measures of Effectiveness (MoE)

| Kode | Indikator | Formula | Target |
| --- | --- | --- | --- |
| MoE1 | Limbah organik yang diolah | Total limbah diproses / total limbah masuk | 4 ton/tahun |
| MoE2 | Waktu operasional sistem | (Waktu operasional - waktu henti) / waktu operasional | 95% uptime |
| MoE3 | Pengurangan limbah ke TPA | (Limbah awal - limbah saat ini) / limbah awal | 30% dalam 5 tahun |
| MoE4 | Partisipasi pengguna | Jumlah RT yang menggunakan sistem | 50% RT target |
| MoE5 | Kualitas kompos | Tingkat nutrisi sesuai SNI | Memenuhi SNI |

### 2.4.4 Measures of Performance (MoP)

Measures of Performance (MoP) adalah parameter teknis yang digunakan untuk mengukur kinerja internal dari komponen sistem Agri guna memastikan seluruh perangkat keras dan lunak beroperasi sesuai spesifikasi. Berbeda dengan MoE yang mengukur dampak hasil, MoP berfokus pada kualitas teknis alat seperti presisi sensor IoT (ESP32) dan kecepatan respons aplikasi mobile. Evaluasi MoP sangat krusial untuk menjamin bahwa data traceability yang dihasilkan akurat dan dapat dipercaya oleh pembeli korporat.

##### Tabel 2.8 Contoh Measures of Performance (MoP)

| Kode | Indikator | Metrik | Target |
| --- | --- | --- | --- |
| MoP1 | Presisi sensor suhu | Deviasi dari nilai aktual | ±1°C |
| MoP2 | Presisi sensor kelembaban | Deviasi dari nilai aktual | ±5% |
| MoP3 | Presisi sensor pH | Deviasi dari nilai aktual | ±0.5 pH |
| MoP4 | Waktu respons kontrol | Waktu eksekusi perintah | < 1 detik |
| MoP5 | Siklus pengomposan | Hari dari input ke output | 30 hari |
| MoP6 | Kecepatan UI aplikasi | Waktu respons antarmuka | < 2 detik |

### 2.4.5 Piramida Analysis

###### Gambar 2.6 Analisis Piramida Agri

- Sumber Daya

Tingkat ini merupakan pondasi teknis dan finansial yang memungkinkan sistem berjalan.

- Hardware & IoT: Penggunaan komponen ekonomis seperti ESP32, sensor DHT22, dan pH meter dengan total biaya per unit Rp 277.000

- Infrastruktur Digital: Pemanfaatan Cloud Computing, Web-Service, dan basis data relasional untuk mengelola informasi dari lahan

- Data: Koleksi dataset foto penyakit tanaman dan standar visual grading untuk melatih algoritma AI

- Kompleksitas

Tingkat ini mencakup proses pengolahan data menjadi fitur fungsional yang memberikan nilai tambah bagi pengguna.

- Sistem AI & Vision: Proses otomatisasi penilaian kualitas (Grade A/B/C) dan diagnosis penyakit tanaman secara real-time.

- Traceability: Integrasi data sensor IoT ke dalam dashboard untuk membuktikan integritas dan keamanan pangan produk kepada pembeli korporat.

- AgriPay (Escrow): Manajemen aliran dana terpusat melalui platform untuk menjamin keamanan transaksi antara petani dan pembeli B2B

- Cakupan Dampak

Tingkat tertinggi yang menjadi indikator keberhasilan proyek Agri bagi pemangku kepentingan.

- Stabilitas Ekonomi: Peningkatan pendapatan petani dengan memotong jalur tengkulak dan menghilangkan "pajak perantara"

- Ketahanan Pangan (SDG 2): Pencapaian target Zero Hunger melalui peningkatan produktivitas dan pengurangan food waste akibat gagal panen.

- Modernisasi Pertanian: Peningkatan literasi digital dan kapasitas pengetahuan petani lokal melalui teknologi yang inklusif.

# 3. CONCEPT EXPLORATION

Bagian ini mengeksplorasi konsep implementasi sistem, mencakup analisis kebutuhan operasional, formulasi kebutuhan performa, eksplorasi konsep implementasi, dan validasi performa.

## 3.1 Operational Requirements Analysis

### 3.1.1 Tujuan dan Process of Requirements Analysis

Tujuan Analisis

Tujuan utama dari fase ini adalah untuk memastikan bahwa kebutuhan sistem yang diusulkan benar-benar valid, dapat dipenuhi dengan biaya yang terjangkau, dan memiliki risiko yang dapat diterima.  Secara spesifik, tujuannya meliputi

- Pemahaman dan Klarifikasi Kebutuhan

Memahami secara mendalam dan mengklarifikasi kebutuhan operasional yang telah didefinisikan untuk menghindari ambiguitas.

- Transformasi Teknis

Mengubah kebutuhan operasional (apa yang diinginkan pengguna) menjadi kebutuhan performa sistem yang dinyatakan dalam karakteristik rekayasa yang terukur.

- Fondasi Pengembangan

Menyediakan dasar yang kuat untuk fase pengembangan lanjutan dengan memastikan kebutuhan tersebut relevan dan realistis.

Proses Analisis Persyaratan

Proses ini bersifat iteratif dan induktif, di mana persyaratan disempurnakan secara berkelanjutan melalui langkah-langkah berikut

###### Gambar 3.1 Objectives Tree Sistem Agri

- Identifikasi dan Elicitation (Pengembangan Kebutuhan):

  - Mengandalkan input langsung dari pengguna dan operator lapangan untuk memahami "mengapa" sistem ini diperlukan (fokus pada tujuan dan maksud).

  - Menggunakan pendekatan Enam Interogatif (5W1H) untuk menggali aspek sistem secara holistik.

- Sintesis Kebutuhan Performa

- Menerjemahkan hasil tindakan operasional yang diinginkan ke dalam istilah rekayasa (fokus pada "apa" yang harus dilakukan sistem dan "seberapa banyak" fungsi tersebut dijalankan).

- Menurunkan fungsi utama sistem (seperti "mengukur kualitas") menjadi parameter kinerja spesifik (seperti "akurasi deteksi > 92%").

- Analisis dan Validasi Persyaratan

  - Setiap persyaratan dianalisis secara individu untuk memastikan karakteristiknya layak, konsisten, tidak ambigu, dan dapat ditelusuri kembali ke kebutuhan pengguna.

  - Melakukan analisis terhadap seluruh kumpulan kebutuhan untuk memastikan kelayakan dari segi biaya, jadwal, dan teknologi.

- Dokumentasi

- Persyaratan yang telah tervalidasi didokumentasikan secara formal (misalnya menggunakan alat otomatis) agar dapat digunakan sebagai acuan dalam pemilihan konsep dan desain fisik.

### 3.1.2 Requirements Elicitation

Input Pengguna dan Operator

Pengembangan kebutuhan sistem sangat mengandalkan data primer dari pelaku utama di sektor agrikultur.

- Survei Pasar

Dilakukan untuk mengevaluasi kinerja produk serupa dan memetakan potensi permintaan atau fitur baru yang diinginkan oleh pembeli B2B.

- Wawancara Petani

Melakukan diskusi mendalam untuk memahami reaksi pelanggan terhadap sistem saat ini serta mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan kompetitor di wilayah Lembang dan Pangalengan.

- Analisis Defisiensi

Mengevaluasi keterbatasan sistem tradisional (seperti sistem ijon atau tengkulak) untuk menentukan area peningkatan performa atau efisiensi biaya melalui teknologi baru.

Parameter Performa Berbasis Kepakaran

Para ahli di bidang sistem informasi dan agrikultur memberikan masukan teknis untuk menetapkan batasan praktis pada sistem.

- Teknologi

Menentukan batas kemampuan teknologi terkini, seperti akurasi minimal Computer Vision pada kondisi cahaya alami lahan pertanian.

- Biaya

Mengestimasi biaya pengembangan dan pengujian agar sistem tetap terjangkau bagi kelompok tani (aspek affordability).Kemungkinan

- Manufaktur

Menilai kemudahan perakitan node IoT (ESP32) dan ketersediaan suku cadang di pasar lokal untuk meminimalisir risiko kegagalan produksi.

Pendekatan Enam Introgatif (5W1H)

Tabel berikut menjelaskan konteks operasional sistem menggunakan pendekatan 5W1H.

##### Tabel 3.1 Penjelasan 5W1H

| Aspek | Penjelasan |
| --- | --- |
| Why | Meningkatkan posisi tawar petani melalui transparansi harga, dan mencegah gagal panen. |
| What | Menyediakan platform grading otomatis berbasis AI, monitoring lahan via IoT, dan sistem pembayaran digital AgriPay. Sistem Pemindaian Mutu (Grading): Menyediakan fitur klasifikasi kualitas sayuran otomatis (Grade A, B, C) menggunakan algoritma Deep Learning berdasarkan parameter visual seperti warna, tekstur, dan ukuran. Sistem Monitoring Lingkungan Presisi: Mengumpulkan data parameter fisik lahan secara real-time, mencakup kelembapan tanah, suhu udara, pH air, dan intensitas cahaya. Sistem Diagnosa Penyakit: Fitur identifikasi hama dan patogen berbasis citra digital sebagai sistem untuk mencegah gagal panen massal. Ekosistem Finansial AgriPay: Layanan dompet digital untuk pencatatan transaksi penjualan yang transparan |
| Who | Utama: Petani sayur lokal di Jawa Barat. Sekunder: Pembeli B2B (korporasi/grosir) dan Administrator sistem. |
| Where | Lahan pertanian hortikultura di wilayah Garut, Jawa Barat. |
| When | Beroperasi secara kontinu untuk monitoring IoT dan saat pasca-panen untuk proses grading AI. |
| How | Integrasi sensor ESP32, algoritma Computer Vision pada aplikasi mobile, dan sinkronisasi data real-time ke cloud database. Arsitektur Perangkat Keras (IoT): Menggunakan mikrokontroler ESP32 yang terintegrasi dengan berbagai sensor (DHT22, pH meter, soil moisture) untuk transmisi data via Wi-Fi/Cloud. Implementasi Kecerdasan Buatan: Menjalankan model Computer Vision pada aplikasi mobile untuk pemrosesan citra secara instan (Edge Computing) atau melalui web-service. Manajemen Data Cloud: Sinkronisasi data antara sensor, aplikasi mobile, dan database pusat (Firebase) menggunakan arsitektur Web-Service. Interaksi Pengguna B2B: Menghubungkan petani langsung dengan pembeli korporat melalui platform digital untuk memotong rantai distribusi tradisional Validasi Performa: Melakukan pengujian akurasi sensor dan model AI melalui simulasi skenario operasional serta eksperimen kritis di lapangan |

### 3.1.3 Requirements Testing

Tahap ini bertujuan untuk menganalisis setiap kebutuhan guna memastikan bahwa persyaratan tersebut memiliki karakteristik yang diinginkan serta menghindari sifat samar atau tidak konsisten. Pengujian dilakukan terhadap tiga kriteria utama.

- Traceability

Traceability memastikan bahwa setiap persyaratan kinerja dapat ditelusuri kembali ke tujuan operasional atau kebutuhan pengguna.

  - Konteks Agri

Semua fitur teknis harus memiliki alasan keberadaan yang kuat. Misalnya, penambahan sensor pH atau kelembapan tidak boleh hanya karena kecanggihan teknologi, melainkan harus merujuk langsung pada tujuan operasional untuk mengurangi probabilitas gagal panen melalui deteksi dini kondisi lahan yang tidak ideal.

  - Manfaat

Memudahkan komunikasi antara pelanggan dan pengembang serta memastikan tidak ada fitur "titipan" yang tidak relevan dengan misi utama.

- Verifiability

Agar sebuah persyaratan berguna, ia harus dapat diverifikasi, yang umumnya berarti harus dapat diukur secara kuantitatif.

  - Konteks Agri

Pernyataan kualitatif seperti "AI harus akurat" harus diubah menjadi metrik yang terukur. Verifikasi dilakukan dengan menetapkan matriks presisi (misalnya: akurasi minimal 92%) untuk fitur grading otomatis.

  - Metode

Pengujian dilakukan dalam lingkungan operasional yang dimodelkan (seperti variasi cahaya atau jenis sayuran) untuk membuktikan apakah target kuantitatif tersebut tercapai.

- Feasibility

Pengujian kelayakan menilai apakah persyaratan tersebut dapat dicapai dengan teknologi, biaya, dan jadwal yang tersedia.

  - Konteks Agri

Teknis penggunaan ESP32 dan Smartphone dinilai layak karena merupakan teknologi yang matang (proven technology) dan memiliki dukungan komunitas pengembang yang luas.

Komponen tersebut terjangkau bagi target pengguna (petani lokal) dan tersedia secara luas di pasar lokal, sehingga mendukung keberlanjutan operasional sistem.

  - Risiko

Jika persyaratan mendorong batasan teknologi terlalu jauh (misal: sensor yang sangat mahal), maka persyaratan tersebut harus ditukar (trade-off) dengan faktor biaya atau jadwal.

### 3.1.4 Requirements Validation

Proses validasi dilakukan untuk memastikan bahwa persyaratan kinerja yang telah dirumuskan benar-benar mencerminkan kebutuhan pengguna, dapat dicapai secara realistis dengan teknologi yang tersedia, serta memiliki risiko yang dapat diterima. Validasi dibagi menjadi dua pendekatan utama.

- Validasi Informal (User & Customer Review)

Pendekatan ini berfokus pada penilaian subjektif dan kualitatif melalui interaksi langsung dengan pemangku kepentingan.

- Diskusi Komunitas Petani

Melakukan peninjauan kebutuhan bersama calon pengguna (user) untuk menilai kelengkapan dan cakupan fungsionalitas sistem.

- Klarifikasi Kebutuhan

Memastikan bahwa interpretasi pengembang selaras dengan maksud asli pengguna, terutama pada aspek antarmuka (usability) yang sering kali bersifat subjektif.

- Umpan Balik Operasional

Menggunakan pengalaman petani dalam menghadapi sistem pendahulu atau metode manual untuk memvalidasi apakah solusi yang diusulkan benar-benar mengatasi kekurangan yang ada.

- Validasi Formal (Analytical & Simulation Methods)

Pendekatan ini menggunakan metode sistematis dan objektif untuk membuktikan efektivitas sistem dalam skenario terukur.

- Simulasi Skenario Operasional

Membangun model matematis atau simulasi komputer yang mencerminkan lingkungan nyata (seperti fluktuasi cuaca di Garut) untuk menguji respons sistem.

- Analisis Efektivitas Biaya

Menunjukkan bahwa konsep sistem konseptual memberikan manfaat ekonomi yang nyata (seperti peningkatan margin keuntungan) setelah melalui berbagai iterasi penyesuaian.

- Pengujian Parameter Kinerja

Menggunakan Measures of Effectiveness (MOE) yang dikaitkan langsung dengan tujuan operasional untuk mengevaluasi hasil simulasi, memastikan persyaratan teknis tidak terlalu membebani biaya atau risiko.

- Verifikasi Keterlacakan

Memastikan setiap kumpulan kebutuhan dapat ditelusuri kembali ke tujuan operasional pengguna tanpa adanya redundansi atau ambiguitas.

Operational Requirement

##### Tabel 3.2 Operational Requirement

| Kode | Persyaratan Operasional | Deskripsi | Kriteria Penerimaan | Prioritas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OP-01 | Pemantauan Lahan Real-time | Real-time Sistem harus mampu menerima dan memproses data sensor IoT (pH, suhu, kelembapan) secara kontinu | Latensi data < 10 detik; Akurasi sensor > 95%. | Tinggi |
| OP-02 | Grading Kualitas Otomatis | Menggunakan Computer Vision untuk menentukan kelas kualitas (Grade A/B/C) sayuran secara instan. | Waktu proses pemindaian < 5 detik per sampel; Akurasi klasifikasi > 90%. | Tinggi |
| OP-03 | Diagnosis Penyakit Berbasis AI | Petani dapat mendeteksi hama/penyakit melalui unggahan foto bagian tanaman yang bergejala. | Identifikasi jenis patogen yang akurat; Rekomendasi penanganan diberikan instan. | Tinggi |
| OP-04 | Transparansi Harga Pasar | Menyediakan data harga komoditas terkini dari pasar induk sebagai acuan jual yang adil. | Pembaruan data harian; Selisih harga dengan pasar riil < 5%. | Sedang |
| OP-05 | Manajemen Dompet Digital | Fitur AgriPay untuk mengelola saldo hasil penjualan | Waktu penarikan dana < 24 jam; Riwayat transaksi 100% akurat. | Tinggi |
| OP-06 | Traceability Data | Menyimpan histori budidaya dan parameter kualitas untuk menjamin integritas produk. | Akses data histori bagi pembeli B2B; Bukti kualitas (Proof of Quality) terverifikasi. | Tinggi |
| OP-07 | Akses Multi-perangkat | Platform harus dapat diakses melalui aplikasi mobile (petani) dan dashboard web (pembeli/admin). | Responsif pada berbagai ukuran layar; Waktu muat halaman < 3 detik. | Sedang |

## 3.2 Performance Requirements Formulation

### 3.2.1 Transformation of Operational Requirements into Performance Requirements

Setelah menetapkan kebutuhan operasional, langkah selanjutnya adalah mentransformasikan aspek kualitatif tersebut menjadi parameter performa teknis yang terukur. Proses ini memetakan kebutuhan pengguna ke dalam empat kategori fungsi utama sistem untuk menjamin akurasi dan keandalan operasional di lapangan, sebagaimana dirinci dalam tabel berikut:

##### Tabel 3.3 Kategori Fungsi Operational Requirement

| Kategori Fungsi | Deskripsi | Parameter Kinerja |
| --- | --- | --- |
| Input | Akuisisi citra sayuran dan pembacaan parameter fisik lahan (suhu, pH, kelembapan). | Akurasi sensor: Suhu ±0.5°C, pH ±0.2, Kelembapan ±2%. |
| Transformasi | Klasifikasi mutu sayuran (Grade A/B/C) dan identifikasi jenis penyakit tanaman melalui AI. | Akurasi AI >90% dengan waktu pemrosesan (inference) < 2 detik. |
| Output | Visualisasi harga pasar, status kesehatan lahan, dan notifikasi peringatan dini. | Waktu muat antarmuka (UI) < 2 detik dengan tingkat keberhasilan notifikasi >99%. |
| Storage | Manajemen data transaksi AgriPay dan dokumentasi histori budidaya (traceability). | Integritas data 100% dengan waktu penyelesaian transaksi finansial < 24 jam. |

### 3.2.2 Derivation of Sub-system Functions

Proses penurunan fungsi ini dilakukan untuk membagi tugas desain sistem kompleks menjadi aksi-aksi teknis yang spesifik. Berdasarkan tujuan operasional yang telah ditetapkan, berikut adalah rincian fungsi yang dialokasikan pada setiap subsistem Agri

Subsistem IoT & Pemantauan Lahan

##### Tabel 3.4 Subsistem IoT & Pemantauan Lahan

| Kode | Fungsi | Deskripsi | Persyaratan |
| --- | --- | --- | --- |
| SF-01 | Pengumpulan Data Lingkungan | Mengumpulkan data suhu, kelembapan tanah, dan pH air secara real-time. | OP-01 |
| SF-02 | Kalibrasi Sensor Otomatis | Melakukan kalibrasi sensor secara berkala untuk menjaga akurasi pengukuran. | OP-01 |
| SF-03 | Transmisi Data Nirkabel | Mengirimkan data sensor ke cloud menggunakan protokol komunikasi hemat daya. | OP-01, OP-08 |
| SF-04 | Deteksi Anomali Lahan | Mengidentifikasi kondisi lingkungan ekstrem yang dapat merusak tanaman. | OP-01, OP-03 |

Subsistem Kecerdasan Buatan (AI)

##### Tabel 3.5 Subsistem Kecerdasan Buatan (AI)

| Kode | Fungsi | Deskripsi | Persyaratan |
| --- | --- | --- | --- |
| SF-05 | Klasifikasi Mutu (Grading) | Menentukan kelas kualitas sayuran (Grade A/B/C) berdasarkan citra visual. | OP-02 |
| SF-06 | Diagnosis Penyakit Tanaman | Mengidentifikasi jenis hama atau patogen melalui foto bagian tanaman. | OP-03 |
| SF-07 | Rekomendasi Penanganan | Memberikan solusi teknis presisi berdasarkan hasil diagnosa penyakit. | OP-03 |
| SF-08 | Analisis Prediktif | Memprediksi potensi gagal panen berdasarkan tren data lingkungan. | OP-03 |

Subsistem Platform & Finansial (AgriPay)

##### Tabel 3.6 Subsistem Platform & Finansial (AgriPay)

| Kode | Fungsi | Deskripsi | Persyaratan |
| --- | --- | --- | --- |
| SF-09 | Manajemen Dompet Digital | Mengelola saldo hasil penjualan dan riwayat transaksi petani. | OP-05 |
| SF-10 | Penarikan Dana (Withdraw) | Memfasilitasi transfer saldo AgriPay ke rekening bank yang terdaftar. | OP-05 |
| SF-11 | Sinkronisasi Harga Pasar | Menampilkan data harga komoditas terkini dari pasar induk secara transparan. | OP-04 |
| SF-12 | Manajemen Pengguna | Mengelola autentikasi dan otorisasi akses untuk petani dan pembeli B2B. | OP-07 |

Subsistem Manajemen Pasokan (B2B)

##### Tabel 3.7 Subsistem Manajemen Pasokan (B2B)

| Kode | Fungsi | Deskripsi | Persyaratan |
| --- | --- | --- | --- |
| SF-13 | Penjodohan B2B (Matching) | Menghubungkan petani langsung dengan pembeli korporat/grosir. | OP-07 |
| SF-14 | Pelacakan Asal-Usul (Traceability) | Menyediakan histori budidaya dan histori keamanan pangan produk. | OP-06 |
| SF-15 | Verifikasi Sertifikasi Mutu | Menghasilkan bukti kualitas (Proof of Quality) berdasarkan data IoT dan AI. | OP-06 |
| SF-16 | Monitoring Stok Real-time | Memungkinkan pembeli besar untuk memantau ketersediaan pasokan sayuran. | OP-07 |

Subsistem Integrasi & Keamanan

##### Tabel 3.8 Subsistem Integrasi & Keamanan

| Kode | Fungsi | Deskripsi | Persyaratan |
| --- | --- | --- | --- |
| SF-17 | Enkripsi Data Transaksi | Melindungi data finansial dan identitas pengguna dari manipulasi. | OP-05 |
| SF-18 | Notifikasi Peringatan Dini | Mengirimkan pemberitahuan instan terkait penyakit atau anomali lahan. | OP-03 |
| SF-19 | Pelaporan Analitik | Menghasilkan laporan produktivitas lahan bagi petani dan administrator. | OP-06 |

### 3.2.3 Categorization of Functions

Fungsi-fungsi dalam sistem dikategorikan ke dalam tiga kelompok utama:

- Fungsi Input

Fungsi ini bertanggung jawab untuk menerima dan memasukkan sinyal, data, atau material dari lingkungan eksternal ke dalam sistem.

- Akuisisi Data Sensor (Sinyal/Energi)

Menerima sinyal analog dan digital dari sensor kelembapan tanah, suhu, dan pH air melalui mikrokontroler.

- Pengambilan Citra Digital (Data)

Menangkap data visual berupa foto sayuran dan bagian tanaman yang bergejala melalui kamera smartphone pengguna.

- Input Data Transaksi (Data)

Menerima instruksi penarikan dana, data pendaftaran pengguna, serta preferensi pencarian dari pembeli B2B.

- Penerimaan Data Eksternal (Data)

Mengambil data harga komoditas terkini dari sumber pasar induk eksternal secara berkala.

- Fungsi Transformasi

Fungsi ini merupakan proses inti yang mengubah input menjadi output melalui serangkaian pemrosesan logika atau analitik.

- Klasifikasi Mutu AI (Data)

Mengubah input citra visual menjadi informasi kelas kualitas (Grade A/B/C) menggunakan algoritma Computer Vision.

- Diagnosa Patogen (Data)

Memproses foto tanaman untuk mengidentifikasi jenis hama atau penyakit serta menentukan langkah penanganan yang sesuai.

- Analisis Anomali Lahan (Sinyal ke Data)

Mengolah tren data sensor untuk mendeteksi kondisi lingkungan yang tidak sesuai dengan standar budidaya.

- Verifikasi Sertifikasi Mutu (Data)

Mengintegrasikan riwayat data IoT dan hasil grading menjadi dokumen bukti kualitas (Proof of Quality) yang tervalidasi.

- Manajemen Saldo AgriPay (Data)

Memproses perubahan saldo berdasarkan transaksi penjualan dan melakukan rekonsiliasi data keuangan.

- Fungsi Output

Fungsi ini menghasilkan keluaran akhir yang disajikan kepada pengguna atau dikirim ke sistem eksternal.

- Visualisasi Dashboard (Data/Sinyal)

Menampilkan grafik kondisi lahan, laporan keuangan AgriPay, dan data harga pasar pada layar aplikasi.

- Notifikasi Peringatan Dini (Sinyal)

Mengirimkan peringatan instan ke perangkat pengguna jika terdeteksi ancaman gagal panen atau penyakit.

- Laporan Pelacakan (Traceability) (Data)

Menyajikan histori lengkap keamanan pangan dan proses produksi kepada pembeli B2B.

- Transfer Dana (Energi/Data)

Mengeksekusi instruksi pembayaran dan pemindahan saldo ke rekening bank pengguna.

### 3.2.4 Formulation of Performance Characteristics

Parameter Kinerja Subsistem IoT & Pemantauan Lahan

##### Tabel 3.9 Contoh formulation of Performance Characteristics

| Kode | Parameter | Deskripsi | Target | Metode Pengukuran |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PP-01 | Akurasi Sensor Lingkungan | Tingkat ketepatan sensor dalam mengukur suhu, pH, dan kelembapan. | Suhu ±0.5°C, pH ±0.2, RH ±2%. | Kalibrasi dengan alat ukur standar industri. |
| PP-02 | Keandalan Transmisi | Persentase keberhasilan pengiriman data dari lahan ke cloud. | > 99% data terkirim sukses. | Analisis log pengiriman data pada server. |
| PP-03 | Daya Tahan Baterai | Durasi operasional node sensor dalam satu kali siklus pengisian. | > 30 hari operasional. | Pengujian siklus konsumsi daya baterai. |

Parameter Kinerja Subsistem Kecerdasan Buatan (AI)

##### Tabel 3.10 Contoh formulation of Performance Characteristics

| Kode | Parameter | Deskripsi | Target | Metode Pengukuran |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PP-04 | Presisi Grading Sayuran | Akurasi model dalam mengklasifikasikan kelas mutu (A/B/C). | > 90% akurasi klasifikasi. | Uji validasi citra dengan pakar agrikultur. |
| PP-05 | Akurasi Diagnosis Penyakit | Kemampuan model mengidentifikasi jenis hama/patogen secara tepat. | > 85% akurasi diagnosa. | Perbandingan hasil AI dengan pemeriksaan laboratorium. |
| PP-06 | Inference Time | Waktu yang dibutuhkan AI untuk memproses satu unggahan citra. | < 5 detik per proses. | Pengukuran waktu eksekusi pada perangkat mobile. |

Parameter Kinerja Subsistem Platform Digital & Finansial (AgriPay)

##### Tabel 3.11 Contoh formulation of Performance Characteristics

| Kode | Parameter | Deskripsi | Target | Metode Pengukuran |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PP-07 | Waktu Respon Aplikasi | Kecepatan sistem dalam merespon aksi navigasi pengguna. | < 2 detik untuk setiap respons UI. | Pengujian latency antarmuka pengguna. |
| PP-08 | Success Rate Transaksi | Persentase keberhasilan transaksi pembayaran dan saldo. | 100% akurasi dan keberhasilan. | Rekonsiliasi data transaksi harian. |
| PP-09 | Waktu Penarikan Dana | Durasi pemrosesan dari instruksi tarik dana hingga masuk ke rekening. | < 24 jam kerja. | Pengukuran waktu penyelesaian (settlement). |

Parameter Kinerja Subsistem Manajemen Pasokan & Keamanan

##### Tabel 3.12 Contoh formulation of Performance Characteristics

| Kode | Parameter | Deskripsi | Target | Metode Pengukuran |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PP-10 | Integritas Traceability | Keaslian data histori budidaya yang tidak dapat dimanipulasi. | 100% data tersinkronisasi benar. | Audit silang log sensor dengan data panen. |
| PP-11 | Ketersediaan Sistem (Uptime) | Persentase waktu seluruh platform dapat diakses oleh pengguna. | > 99.9% uptime tahunan. | Pemantauan kesehatan sistem (health check). |
| PP-12 | Kecepatan Sinkronisasi Offline | Waktu pemulihan data setelah perangkat kembali online. | 1 menit untuk sinkronisasi lokal. | Pengujian pemulihan data pasca-diskoneksi. |

## 3.3 Implementation Concept Exploration

### 3.3.1 Sistem Predecessor

Analisis terhadap sistem pendahulu (predecessor system) dilakukan untuk memahami atribut kuantitatif dan kualitatif yang ada saat ini. Hasil analisis ini menjadi dasar pengukuran untuk menentukan fitur yang harus dipertahankan, ditingkatkan, atau dieliminasi guna memastikan sistem Agri lebih efektif dalam mencapai tujuan operasionalnya.

- Sistem Konvensional

Sistem ini merupakan model rantai pasok hortikultura yang dominan saat ini, di mana petani menjual hasil bumi kepada perantara atau tengkulak secara langsung di lahan.

- Kelebihan

  - Risiko Investasi Rendah: Petani tidak dibebani biaya awal untuk pengadaan teknologi digital atau infrastruktur sensor.

  - Aksesibilitas: Perantara biasanya mendatangi petani langsung di lahan terpencil, menyelesaikan masalah transportasi hulu.

- Keterbatasan

  - Subjektivitas Kualitas: Penentuan harga didasarkan pada penilaian visual subjektif mata manusia yang seringkali merugikan petani karena ketiadaan standar grading yang terukur.

  - Asimetri Informasi: Petani buta terhadap harga pasar riil di tingkat konsumen, sehingga posisi tawar (bargaining power) sangat rendah.

  - Ketergantungan Ijon: Petani seringkali terikat utang modal awal kepada tengkulak, yang memaksa mereka menjual hasil panen dengan harga jauh di bawah nilai pasar.

  - Kesehatan Tanaman Reaktif: Diagnosa hama hanya berdasarkan pengalaman manual, seringkali terlambat dideteksi sehingga menyebabkan penggunaan pestisida yang boros dan tidak presisi.

- Sistem Startup Pertanian Awal (e.g., TaniHub)

Sistem ini telah memperkenalkan digitalisasi pada rantai pasok agrikultur namun memiliki fokus yang berbeda dengan visi sistem Agri.

- Kelebihan

  - Efisiensi Distribusi: Berhasil memotong beberapa lapis perantara dan menghubungkan petani dengan pembeli korporat (supermarket/restoran).

  - Digitalisasi Transaksi: Memperkenalkan sistem pembayaran formal dan pencatatan histori penjualan bagi petani.

- Keterbasan

  - Ketergantungan Infrastruktur Fisik: Masih berfokus pada pembangunan gudang fisik (TaniSupply) yang mahal, sehingga skalabilitas ke wilayah pelosok terhambat oleh biaya modal tinggi.

  - Kesenjangan Teknologi di Hulu: Sebagian besar platform masih berfungsi sebagai "pasar digital" dan belum menyediakan alat diagnosa kesehatan tanaman atau alat grading otomatis berbasis AI yang dapat dibawa (portable) ke lahan.

  - Traceability Terbatas: Data histori budidaya seringkali belum terintegrasi secara real-time dengan kondisi lingkungan lahan (data sensor IoT) untuk membuktikan integritas kualitas produk secara objektif bagi pembeli B2B.

### 3.3.2 Pendekatan Inovatif

Agri mengadopsi teknologi maju untuk memberikan perbaikan performa signifikan dan potensi pertumbuhan yang lebih besar dibandingkan sistem lama.

- Edge Intelligence dengan ESP32

Melakukan pemrosesan data sensor kelembapan, pH, dan suhu secara lokal sebelum dikirim ke cloud untuk efisiensi bandwidth.

  - Pemrosesan Lokal: Perangkat melakukan kalkulasi ambang batas (thresholding) dan penyaringan noise pada data sensor kelembapan, pH, dan suhu sebelum transmisi.

  - Efisiensi Bandwidth & Daya: Pengurangan volume data yang dikirim ke cloud meminimalisir penggunaan kuota internet di daerah terpencil dan menghemat konsumsi energi node sensor.

  - Respon Cepat: Logika pengambilan keputusan awal (seperti peringatan dini) dapat dieksekusi langsung di edge tanpa menunggu latensi jaringan cloud.

- Portable Computer Vision

Penggunaan model Deep Learning (CNN) pada aplikasi mobile untuk klasifikasi mutu (Grade A/B/C) yang objektif dan instan di lokasi panen.

  - Klasifikasi Mutu (Grading) Instan: Menggunakan algoritma Convolutional Neural Network (CNN) untuk menganalisis parameter visual seperti warna, bentuk, dan tekstur sayuran secara objektif.

  - Diagnosa Penyakit Portabel: Petani cukup mengambil foto bagian tanaman yang terinfeksi untuk mendapatkan identifikasi patogen secara otomatis beserta rekomendasi penanganan presisi.

  - Eliminasi Bias Manusia: Menghilangkan penilaian kualitas yang bersifat visual subjektif, sehingga hasil panen dihargai berdasarkan data standar yang diakui pembeli B2B.

- Digital Traceability & AgriPay

Integrasi sistem pembayaran langsung dan pencatatan histori budidaya yang tidak dapat dimanipulasi untuk meningkatkan posisi tawar petani.

  - Log Budidaya Terenkripsi: Setiap input dari sensor IoT dan hasil pemindaian AI dicatat ke dalam database sebagai histori budidaya (traceability) yang transparan dan sulit dimanipulasi.

  - AgriPay (Direct Payment): Integrasi sistem dompet digital untuk memastikan pembayaran dari pembeli besar langsung sampai ke tangan petani, efektif memotong "pajak perantara" dan memutus jeratan tengkulak.

### 3.3.3 Pengembangan Sistem dan Sub-Sistem

3.3.3.1 Sub-sistem IoT & Sensor (Monitoring)

##### Tabel 3.13 Pengembangan Subsistem IoT & Sensor

| Komponen | Mekanisme | Fungsi |
| --- | --- | --- |
| Mikrokontroler ESP32 | Mengumpulkan data parameter fisik lingkungan secara real-time dari lahan pertanian. Data dikirim melalui protokol internet (Wi-Fi/Edge) ke server pusat secara berkala untuk mendukung pengambilan keputusan budidaya yang presisi. | Akuisisi Data: Menangkap sinyal lingkungan dan mengubahnya menjadi data digital untuk pemantauan kondisi lahan secara kontinu. |
| Sensor Soil Moisture |  |  |
| Sensor pH |  |  |
| Sensor DHT22 (Suhu/Kelembapan) |  |  |

3.3.3.2 Sub-sistem Analisis AI (Transformasi)

##### Tabel 3.14 Pengembangan Subsistem Analisis AI

| Komponen | Mekanisme | Fungsi |
| --- | --- | --- |
| Algoritma Computer Vision (CNN) | Menerima inpeut citra visual dari kamera smartphone pengguna. Algoritma di cloud mengubah data piksel menjadi informasi objektif mengenai kelas kualitas sayuran (Grade A/B/C) dan mengidentifikasi pola patogen penyakit tanaman | Transformasi Data: Mengolah input citra menjadi informasi diagnostik dan standarisasi mutu yang divalidasi secara otomatis. |
| Infrastruktur Cloud Computing |  |  |
| Web-Service Integrator |  |  |

3.3.3.3 Sub-sistem Aplikasi & Finansial (Interface)

##### Tabel 3.15 Pengembangan Subsistem Aplikasi & Finansial

| Komponen | Mekanisme | Fungsi |
| --- | --- | --- |
| Aplikasi Mobile (Android/iOS) | Menyajikan visualisasi data lahan dalam bentuk grafik dan dashboard interaktif. Fitur AgriPay mengelola arus kas dari pembeli B2B langsung ke petani, mencatat histori transaksi, dan menyediakan transparansi harga pasar induk secara real-time. | Antarmuka & Output: Memberikan akses kontrol, pelaporan finansial, dan visualisasi status sistem kepada pengguna akhir. |
| Database Relasional |  |  |
| Modul AgriPay (Digital Wallet) |  |  |

### 3.3.4 Validasi dan Pengujian

Proses validasi dan pengujian pada tahap eksplorasi konsep bertujuan untuk mengonfirmasi kelayakan asumsi teknis dan ekonomi serta memastikan bahwa teknologi yang diusulkan (AI dan IoT) mampu beroperasi dalam skenario operasional yang menantang.

3.3.4.1 Analisis Kelayakan

Analisis ini memberikan justifikasi teknis dan ekonomis yang terdokumentasi untuk mendukung pengembangan sistem Agri.

- Kelayakan Teknis

  - Ketersediaan Komponen

Memastikan mikrokontroler ESP32 dan sensor lingkungan (pH, kelembapan, suhu) tersedia secara luas di pasar lokal untuk mempermudah pemeliharaan dan pengadaan suku cadang.

  - Stabilitas Konektivitas

Evaluasi infrastruktur jaringan 4G/LTE dan Wi-Fi di wilayah rintisan Lembang dan Pangalengan guna memastikan latensi pengiriman data tetap berada dalam batas toleransi yang ditetapkan.

  - Kompatibilitas Perangkat: Pengujian awal antarmuka aplikasi pada berbagai spesifikasi smartphone petani untuk menjamin fungsionalitas computer vision berjalan optimal.

- Kelayakan Ekonomi

  - Analisis Efektivitas Biaya

Menunjukkan bahwa investasi awal teknologi akan tertutupi oleh penghematan biaya pestisida (melalui diagnosa dini yang presisi) dan peningkatan pendapatan dari hasil panen Grade A.

  - Justifikasi ROI

Margin penjualan B2B yang lebih tinggi karena pemotongan rantai tengkulak diproyeksikan memberikan keuntungan jangka panjang bagi kelompok tani.

3.3.4.2 Eksperimen Kritis

Eksperimen ini dilakukan untuk memverifikasi fitur desain krusial yang menggunakan teknologi belum terbukti atau berisiko tinggi dalam kondisi ekstrem.

- Validasi Algoritma AI

Pengujian model Convolutional Neural Network (CNN) untuk deteksi patogen pada kondisi pencahayaan rendah (mendung/sore hari) dan variasi latar belakang (tanah, plastik mulsa, atau dedaunan lain).

- Target Keberhasilan

Memastikan Model Confidence Score tetap berada di atas ambang batas minimal (misal: 85%) untuk menghindari kesalahan diagnosa yang dapat merugikan petani.

3.3.4.3 Simulasi dan Pengujian Sistem

Simulasi digunakan untuk mengukur respons sistem Agri terhadap model skenario lingkungan tanpa harus membangun seluruh infrastruktur fisik terlebih dahulu.

##### Tabel 3.16 Skenario Simulasi dan Pengujian Sistem Agri

| Skenario | Kondisi Uji | Hasil yang Diharapkan | Metrik Validasi |
| --- | --- | --- | --- |
| Konektivitas Tidak Stabil | Pemutusan jaringan internet secara sengaja selama 30 menit saat monitoring sensor aktif. | Data sensor tersimpan aman di memori lokal (edge) dan disinkronisasi otomatis saat kembali online tanpa kehilangan histori data budidaya. | Persentase integritas data 100%. |
| Variasi Cahaya Ekstrem | Pengambilan citra sayuran di bawah sinar matahari terik (jam 12.00) dibandingkan kondisi mendung/berkabut di pegunungan. | Algoritma AI tetap mampu melakukan klasifikasi grading objektif dengan tingkat akurasi di atas 90%. | Accuracy Rate > 90%. |
| Lonjakan Data Panen | Simulasi pengunggahan citra secara simultan oleh 50 pengguna dalam satu cell tower yang sama saat musim panen raya. | Server cloud mampu memproses antrean data dengan latensi tetap di bawah 5 detik per citra dan sinkronisasi AgriPay berjalan lancar. | Response Time < 5 detik. |
| Anomali Lingkungan Drastis | Penurunan parameter pH air penyiraman secara drastis (misal: dari 6.5 ke 4.0) dalam model simulasi. | Sistem peringatan dini berhasil memicu notifikasi peringatan ke aplikasi petani dalam waktu < 10 detik. | Notification Latency < 10 detik. |

### 3.3.5 Karakteristik Performa Sistem

Analisis performa ini digunakan untuk menentukan parameter teknis dari konsep sistem yang dipilih guna memastikan terpenuhinya kriteria efektivitas operasional. Karakteristik ini didefinisikan dalam istilah rekayasa yang dapat diverifikasi melalui pengujian atau simulasi.

### 3.3.5.1 Kapasitas Pemrosesan

Kapasitas pemrosesan mendefinisikan kemampuan sistem dalam menangani beban data dan instruksi operasional dalam periode waktu tertentu.

- Akuisisi Data IoT

Sistem mampu memproses dan menyinkronkan data dari minimal 500 node sensor secara simultan tanpa mengalami penurunan performa pada server cloud.

- Grading AI

Kapasitas pemrosesan gambar untuk klasifikasi mutu mencapai maksimal 50 pemindaian citra per jam per akun pengguna.

- Volume Data Transaksi

Subsistem finansial dirancang untuk menangani beban puncak hingga 10.000 transaksi per jam, terutama pada masa panen raya untuk menjamin kelancaran AgriPay.

### 3.3.5.2 Efisiensi Diagnosa dan Prediksi

Efisiensi sistem diukur berdasarkan perbaikan performa dibandingkan dengan metode manual atau sistem pendahulu.

- Kecepatan Diagnosa AI

Sistem mampu memberikan identifikasi patogen tanaman dan rekomendasi penanganan 90% lebih cepat dibandingkan metode konsultasi pakar manual.

- Akurasi Klasifikasi

Model AI memiliki tingkat kepercayaan (confidence score) minimal 90% dalam menentukan Grade sayuran secara objektif berdasarkan standar industri.

- Reduksi Gagal Panen

Melalui sistem peringatan dini, Agri menargetkan penurunan risiko gagal panen akibat keterlambatan penanganan penyakit hingga 30% pada tahun pertama implementasi.

### 3.3.5.3 Akurasi Sensor

Akurasi sensor menggambarkan tingkat presisi perangkat keras dalam merepresentasikan kondisi fisik lingkungan budidaya.

- Sensor Suhu dan Kelembapan (DHT22)

Memiliki tingkat akurasi pembacaan suhu ±0.5°C dan kelembapan relatif ±2% RH untuk menjamin data lingkungan yang valid.

- Sensor pH Air

Memiliki toleransi kesalahan maksimal ±0.1 unit pH guna memastikan kualitas air penyiraman tetap berada dalam rentang optimal tanaman hortikultura.

- Sensor Soil Moisture

Memberikan resolusi pembacaan tingkat kebasahan tanah dengan deviasi maksimal ±3% dari nilai aktual tanah di lapangan.

### 3.3.5.4 Pengalaman User

Karakteristik antarmuka dan interaksi pengguna diukur untuk menjamin kegunaan (usability) sistem bagi petani lokal.

- Waktu Respons Antarmuka

Seluruh aksi navigasi pada aplikasi mobile (memuat saldo AgriPay atau harga pasar) memiliki waktu respons < 2 detik pada kondisi jaringan standar 4G.

- Latensi Pemrosesan Citra

Waktu total dari pengambilan foto hingga munculnya hasil klasifikasi mutu (grading) tidak melebihi 5 detik.

- Notifikasi Real-time

Pengiriman peringatan kritis terkait anomali lahan (seperti pH ekstrem) diterima oleh pengguna dalam waktu < 10 detik setelah deteksi sensor.

- Intuitivitas Desain

Antarmuka menggunakan elemen visual yang mudah dipahami oleh petani dengan tingkat literasi teknologi menengah, didukung oleh petunjuk operasional langkah-demi-langkah.

## 3.4 Performance Validation Concept Exploration

Tahap validasi kebutuhan performa bertujuan untuk mengonfirmasi bahwa serangkaian karakteristik kinerja yang telah diidentifikasi pada fase eksplorasi merupakan interpretasi yang akurat dari kebutuhan operasional pengguna.

### 3.4.1 Tujuan Validasi Kebutuhan Performa

Tujuan utama dari validasi ini adalah memastikan bahwa konsep sistem yang diusulkan layak secara teknis dan dapat diwujudkan secara realistis dengan sumber daya yang tersedia. Rincian tujuannya meliputi

- Verifikasi Keterlacakan (Traceability)

Memastikan seluruh persyaratan teknis (seperti akurasi sensor) dapat ditarik kembali fungsinya untuk memenuhi tujuan operasional utama, yaitu memutus dominasi tengkulak dan meningkatkan margin petani.

- Penilaian Kelayakan Teknologi

Mengonfirmasi bahwa teknologi IoT (ESP32) dan AI (Computer Vision) yang dipilih mampu mencapai target performa dalam batas biaya dan jadwal yang ditentukan.

- Mitigasi Risiko

Mengidentifikasi potensi konflik antar persyaratan di awal untuk menghindari kegagalan sistem pada fase pengembangan rekayasa.

### 3.4.2 Proses Integrasi Karakteristik Performa

Proses ini mengombinasikan karakteristik dari berbagai subsistem menjadi satu set persyaratan sistem yang koheren.

- Sintesis Antar Subsistem

Menyatukan parameter kinerja dari subsistem IoT (akurasi sensor), AI (akurasi diagnosis), dan Finansial (kecepatan transaksi AgriPay) agar bekerja secara harmonis.

- Eliminasi Redundansi dan Konflik

Penilaian rekayasa dilakukan untuk memastikan tidak ada persyaratan yang tumpang tindih atau bertentangan, misalnya memastikan latensi pengiriman data IoT tidak menghambat kecepatan pemrosesan traceability pada database.

- Pemanfaatan Pengetahuan Predecessor

Menggunakan pembelajaran dari sistem pendahulu (seperti TaniHub atau eFishery) untuk memilih karakteristik kinerja yang paling relevan bagi petani lokal.

### 3.4.3 Validasi Karakteristik Performa

Validasi dilakukan dengan model efektivitas yang ketat untuk memastikan parameter teknis mendukung pencapaian misi sistem secara keseluruhan.

- Korelasi MOP dan MOE

Memastikan bahwa Measures of Performance (MOP) seperti akurasi sensor ±2% secara langsung mendukung Measures of Effectiveness (MOE) dalam mengurangi probabilitas gagal panen bagi petani.

- Solution-Independent

Persyaratan fokus pada "apa" yang dilakukan sistem (misalnya: "Sistem harus mampu mendeteksi patogen tanaman dengan akurasi >90%") tanpa mendikte merek atau model perangkat keras tertentu, sehingga membuka peluang inovasi lebih luas.

- Verifiability (Dapat Diverifikasi)

Setiap parameter didefinisikan dalam istilah rekayasa kuantitatif yang dapat dibuktikan melalui analisis, simulasi komputer, atau eksperimen lapangan di Garut.

### 3.4.4 Dokumentasi Kebutuhan

Hasil validasi didokumentasikan sebagai dasar bagi fase Concept Definition dan pengembangan teknologi selanjutnya.

- Dokumen Dinamis

Dokumentasi disusun dalam format yang dapat diperbarui (living document) seiring dengan kemajuan pengujian dan umpan balik pengguna.

- Skenario Operasional (CONOPS)

Mencakup penjelasan detail mengenai konsep operasi (bagaimana sistem dijalankan) dan konteks operasional (di mana dan kapan sistem digunakan).

  - Contoh Skenario: Menjelaskan proses petani melakukan pemindaian cabai di lahan pada pagi hari, pengiriman data otomatis via Wi-Fi pedesaan, hingga penerimaan saldo penjualan di AgriPay setelah validasi kualitas oleh pembeli B2B.

- Landasan Keputusan

Dokumentasi ini menjadi rujukan utama untuk memutuskan apakah konsep sistem Agri layak dilanjutkan ke fase rekayasa fisik (engineering development).

# 4. CONCEPT DEFINITION

## 4.1 Performance Requirements Analysis

### 4.1.1 Tujuan dan Ruang Lingkup Analisis

Melalui analisis ini, tim pengembang dapat menentukan batasan performa sistem Agri yang perlu dicapai pada tahap implementasi rekayasa. Parameter performa tersebut mencakup kemampuan pemrosesan data akuisisi kondisi lingkungan tanaman (kelembapan tanah, kualitas udara, dan pH air penyiraman) menggunakan mikrokontroler ESP32. Selain itu, ruang lingkup performa juga mengevaluasi akurasi deteksi Computer Vision pada aplikasi seluler untuk klasifikasi mutu sayuran dan diagnosis penyakit. Ruang lingkup analisis dibatasi pada penyelesaian masalah volatilitas harga dan ketidakefisienan pasar di sentra produksi komoditas hortikultura Jawa Barat, seperti Lembang dan Pangalengan. Karena sistem masih berada pada tahap konseptual, nilai performa yang ditentukan pada tahap ini bersifat target desain yang akan divalidasi pada tahap pengembangan.

### 4.1.2 Kebutuhan Performa

Berikut adalah tabel kebutuhan performansi dari tiap functional requirement sistem Agri:

##### Tabel 4.1 Kebutuhan Performansi Sistem

| Kode | Nama Kebutuhan Performansi | Deskripsi |
| --- | --- | --- |
| PR01 | Kapasitas Pemrosesan Data Sensor Lingkungan | ESP32 sebagai mikrokontroler utama harus mampu membaca data dari sensor soil moisture, sensor pH air penyiraman, dan sensor kualitas udara secara real-time. |
| PR02 | Akurasi Scan Kualitas AI (Grading) | Algoritma Computer Vision harus memiliki tingkat akurasi tinggi dalam memindai sayuran pasca-panen untuk penentuan kelas kualitas (Grade A/B/C) secara objektif dan instan. |
| PR03 | Akurasi Diagnosa Penyakit AI | Sistem AI harus mampu mengidentifikasi jenis hama atau penyakit dari foto bagian tanaman yang bergejala dengan tingkat akurasi presisi untuk memberikan rekomendasi penanganan dini. |
| PR04 | Keamanan dan Respons AgriPay | Fitur dompet digital harus menjamin keamanan transaksi penarikan dana ke rekening bank dan menampilkan riwayat transaksi tanpa adanya data loss atau latensi yang tinggi. |
| PR05 | Ketersediaan Cloud Computing dan Web-Service | Infrastruktur basis data dan integrasi antarmuka seluler harus stabil dan tersedia secara kontinu untuk menjamin transparansi data bagi penjual besar (B2B) dan kelancaran alur operasional. |

### 4.1.3 Kebutuhan Kompatibilitas, RMA, Lingkungan

Aplikasi seluler (Mobile-Apps) Agri harus dirancang agar kompatibel dengan sistem operasi seluler yang umum digunakan petani, memungkinkan akses yang lancar ke Web-Service dan Cloud Computing. Mikrokontroler ESP32 harus mendukung transmisi data nirkabel melalui internet.

Komponen fisik IoT harus modular sehingga mudah dirawat (Maintainability) oleh petani tanpa keahlian elektronika tingkat lanjut. Ketersediaan (Availability) layanan database harus dijaga tinggi agar data harga pasar selalu relevan.

Mengingat sistem akan digunakan di lahan terbuka di Lembang dan Pangalengan , casing pelindung mikrokontroler ESP32 dan sensor-sensor fisik (kualitas udara, soil moisture, pH air) harus tahan terhadap fluktuasi cuaca, suhu dingin dataran tinggi, hujan, serta paparan sinar ultraviolet langsung.

### 4.1.4 Analisis Siklus Hidup Sistem

#### 4.1.4.1 Concept Development Phase

- Need Analysis

Teridentifikasi adanya inefisiensi pasar akibat dominasi tengkulak (sistem ijon), ketiadaan standar kualitas yang objektif, dan tingginya risiko gagal panen akibat kurangnya edukasi penyakit tanaman.

- Concept Exploration

Mengeksplorasi transisi dari penilaian visual manual dan penjualan via tengkulak menjadi ekosistem smart-farming yang menghubungkan petani langsung ke B2B (supermarket/grosir) menggunakan computer vision untuk standarisasi mutu.

- Concept Definition

Pemilihan arsitektur terintegrasi yang menggabungkan IoT (edge computing) di lahan dan AI pada aplikasi seluler (cloud computing) untuk memberikan Proof of Quality

- Output
Sistem pendukung petani dari proses panen sampai distribusi hasil panen. Berikut merupakan fungsionalitas-fungsionalitas beserta functional block diagramnya. Adapun kebutuhan performa sudah terlampir pada tabel 3.1.

###### Gambar 4.1 Functional Block Diagram

  - Monitoring Lingkungan Lahan
Sistem harus mampu membaca data sensor secara berkala dari perangkat IoT yang ditempatkan di lahan pertanian. Data yang dikumpulkan meliputi suhu udara, kelembaban tanah, pH tanah, dan intensitas cahaya. Data tersebut dikirimkan ke server cloud dan disimpan dalam basis data untuk dianalisis.

  - Dashboard Pemantauan
Aplikasi mobile harus menampilkan informasi kondisi lahan secara real-time kepada pengguna. Dashboard menampilkan nilai sensor dalam bentuk grafik serta memberikan notifikasi apabila nilai parameter berada di luar batas optimal pertumbuhan tanaman.

  - Klasifikasi Kualitas Hasil Panen
Sistem menyediakan fitur analisis gambar menggunakan model AI. Petani dapat mengambil foto hasil panen menggunakan aplikasi mobile dan sistem akan melakukan klasifikasi kualitas produk seperti grade A, B, atau C.

  - Diagnosis Penyakit Tanaman
Sistem dapat menganalisis gambar daun atau tanaman untuk mendeteksi indikasi penyakit tanaman. Hasil analisis berupa kemungkinan penyakit dan rekomendasi penanganan.

  - Platform Marketplace
Sistem menyediakan fitur marketplace yang memungkinkan petani menawarkan hasil panen kepada pembeli seperti supermarket atau distributor. Pembeli dapat melihat informasi produk termasuk hasil klasifikasi kualitas dari sistem

#### 4.1.4.2 Engineering Development Phase

- Advanced Development

  - Alokasi Fungsi ke Komponen Hardware

    - Sensor Lingkungan
Sensor kelembaban tanah, suhu, dan pH tanah bertugas melakukan pengukuran kondisi lingkungan lahan secara periodik.

    - ESP32 Microcontroller
ESP32 berfungsi sebagai pengendali utama perangkat IoT yang membaca data dari sensor, melakukan preprocessing data, serta mengirimkan data ke server melalui jaringan internet.

    - Kamera Smartphone
Digunakan oleh petani untuk mengambil gambar tanaman atau hasil panen yang kemudian dianalisis oleh sistem AI untuk menentukan kualitas produk atau mendeteksi penyakit tanaman.

  - Alokasi fungsi ke komponen software

    - Backend Server (Cloud)
Backend bertanggung jawab untuk menerima data sensor, menyimpan data ke dalam basis data, serta menyediakan API untuk aplikasi mobile.

    - Database System
Database digunakan untuk menyimpan data sensor, data pengguna, serta hasil analisis AI.

    - AI Processing Module
Modul AI bertugas melakukan klasifikasi kualitas hasil panen dan diagnosis penyakit tanaman menggunakan model computer vision.

    - Mobile Application
Aplikasi mobile berfungsi sebagai antarmuka pengguna yang menampilkan dashboard monitoring kondisi lahan, hasil analisis tanaman, serta fitur marketplace untuk transaksi hasil panen.

- Engineering Design

  - Pengembangan Algoritma Monitoring Sensor
Algoritma monitoring sensor dirancang untuk membaca data dari sensor secara berkala, melakukan validasi nilai sensor, dan mengirimkan data ke server. Adapun rancangan kasar algoritma ini sebagai berikut.

    - ESP32 membaca nilai dari sensor kelembaban tanah, suhu, dan pH.

    - Sistem melakukan validasi apakah nilai sensor berada dalam rentang yang wajar.

    - Data dikemas dalam format JSON.

    - Data dikirim ke server melalui HTTP request.

    - Server menyimpan data ke dalam database.

  - Algoritma Analisis Citra Tanaman
Algoritma analisis citra dirancang untuk mengklasifikasikan kualitas hasil panen serta mendeteksi kemungkinan penyakit tanaman. Berikut tahapan algoritmanya

    - Pengguna mengunggah gambar tanaman melalui aplikasi mobile.

    - Backend menerima gambar dan melakukan preprocessing (resize, normalization).

    - Model AI melakukan klasifikasi gambar menggunakan model CNN.

    - Sistem menghasilkan label klasifikasi seperti:

      - kualitas produk (Grade A, B, C)

      - jenis penyakit tanaman

    - Hasil analisis dikirim kembali ke aplikasi mobile.

  - Prototipe Awal Sistem
Pada tahap ini dibuat prototipe awal yang terdiri dari:

    - modul sensor yang terhubung dengan ESP32

    - koneksi WiFi untuk pengiriman data

    - backend server sederhana dengan REST API

    - aplikasi mobile dasar untuk menampilkan data sensor

    - Prototipe ini digunakan untuk menguji kelayakan arsitektur sistem sebelum dikembangkan lebih lanjut.

- Integration and Evaluation
Sensor lingkungan dihubungkan dengan mikrokontroler ESP32 menggunakan antarmuka analog dan digital. ESP32 kemudian dikonfigurasi untuk mengirimkan data sensor ke server melalui jaringan WiFi menggunakan protokol HTTP atau MQTT.

Nantinya, backend server akan terdiri dari berbagai API. Aplikasi mobile akan menggunakan API tersebut untuk menampilkan dashboard monitoring dan hasil analisis tanaman kepada pengguna.

Setelah itu, akan dilakukan Evaluasi Sistem yang terdiri dari metriks penilaian berikut ini

  - keberhasilan pengiriman data sensor ke server

  - kecepatan respons aplikasi dalam menampilkan data

  - akurasi model AI dalam melakukan klasifikasi tanaman

  - stabilitas koneksi antara perangkat IoT dan server

- Output

  - Model Integrasi Komponen
Model integrasi menunjukkan hubungan antara sensor, mikrokontroler ESP32, server cloud, dan aplikasi mobile dalam satu arsitektur sistem yang terintegrasi.

  - Spesifikasi Produksi
detail komponen yang digunakan seperti jenis sensor, mikrokontroler, spesifikasi server, serta kebutuhan perangkat lunak akan digunakan dalam implementasi sistem.

  - Rencana Pengujian Sistem
Sistem akan diuji dengan metode sebagai berikut

  - Unit Testing
Pengujian terhadap masing-masing modul seperti sensor, API server, dan aplikasi mobile.

  - Integration Testing
Pengujian terhadap integrasi antar komponen seperti komunikasi antara ESP32 dan server.

  - System Testing
Pengujian keseluruhan sistem untuk memastikan semua fungsi sistem berjalan sesuai spesifikasi.

#### 4.1.4.3 Post Development Phase

- Production
Pada tahap Production dilakukan proses penggandaan sistem dari prototipe yang telah dikembangkan pada fase sebelumnya untuk digunakan dalam kegiatan pilot testing di lingkungan nyata.

Perangkat IoT yang telah diuji pada tahap prototipe diproduksi dalam jumlah terbatas untuk ditempatkan pada beberapa lokasi pertanian sebagai lokasi uji coba sistem. Setiap unit sistem terdiri dari modul sensor lingkungan (kelembaban tanah, suhu, dan pH), mikrokontroler ESP32 sebagai pengendali utama, serta modul komunikasi WiFi untuk mengirimkan data ke server cloud.

Proses produksi mencakup beberapa langkah utama, yaitu:

  - Perakitan perangkat keras
Sensor dihubungkan dengan mikrokontroler ESP32 menggunakan koneksi analog maupun digital sesuai spesifikasi perangkat.

  - Instalasi firmware sistem
Firmware yang telah dikembangkan pada tahap engineering diunggah ke setiap perangkat ESP32 untuk mengaktifkan fungsi pembacaan sensor dan pengiriman data ke server.

  - Konfigurasi jaringan dan identitas perangkat
Setiap perangkat diberikan identitas unik agar data yang dikirimkan dapat diidentifikasi oleh sistem backend.

  - Distribusi perangkat untuk pilot testing
Perangkat yang telah dirakit kemudian dipasang di beberapa lokasi uji coba untuk mengamati performa sistem dalam kondisi operasional nyata.

Tahap ini bertujuan untuk memastikan bahwa sistem dapat direplikasi dan digunakan secara konsisten pada berbagai lokasi sebelum dilakukan produksi dalam skala yang lebih besar.

- Operations and Support

  - Pemantauan Sistem
Pemantauan sistem dilakukan menggunakan platform backend yang terintegrasi dengan Firebase untuk mengelola data aplikasi dan memantau aktivitas sistem secara real-time. Firebase digunakan untuk:

    - Menyimpan data sensor yang dikirim dari perangkat IoT

    - Mengelola autentikasi pengguna aplikasi

    - Memantau performa aplikasi mobile

    - Mencatat log aktivitas sistem

  - Dukungan Pengguna

    - Selama sistem digunakan dalam tahap pilot testing, pengguna (petani) dapat memberikan umpan balik mengenai pengalaman penggunaan aplikasi maupun perangkat IoT. Umpan balik ini dikumpulkan melalui beberapa metode, seperti:

      - Formulir feedback dalam aplikasi mobile

      - Wawancara langsung dengan pengguna

      - Laporan masalah yang dikirim melalui aplikasi

- Output

  - Dokumen operasional sistem

    - Prosedur operasional perangkat IoT

##### Tabel 4.2 Prosedur operasional perangkat IoT

| No. | Prosedur |
| --- | --- |
| 1 | Pastikan perangkat ESP32 dan sensor telah terpasang pada lokasi lahan |
| 2 | Hubungkan perangkat dengan sumber daya listrik |
| 3 | Perangkat akan otomatis terhubung ke jaringan WiFi yang telah dikonfigurasi |
| 4 | Sensor mulai membaca data lingkungan setiap interval waktu yang ditentukan |
| 5 | Data sensor dikirim ke server cloud secara otomatis |
| 6 | Pengguna dapat melihat data melalui aplikasi mobile |

    - Prosedur penggunaan aplikasi mobile

##### Tabel 4.3 Prosedur penggunaan aplikasi mobile

| No | Prosedur |
| --- | --- |
| 1 | Pengguna melakukan login pada aplikasi |
| 2 | Sistem menampilkan dashboard kondisi lahan |
| 3 | Pengguna dapat melihat grafik data sensor secara real-time |
| 4 | Pengguna dapat mengunggah foto tanaman untuk analisis |
| 5 | Sistem menampilkan hasil analisis kualitas tanaman atau penyakit |

  - Rencana pemeliharaan sistem

    - Jadwal Maintenance

##### Tabel 4.4 Rencana Jadwal Pemeliharaan Sistem

| Komponen | Aktivitas Pemeliharaan | Frekuensi |
| --- | --- | --- |
| Sensor tanah | Kalibrasi ulang sensor | 3 bulan |
| ESP32 | Update firmware | 6 bulan |
| Cloud server | Backup database | 1 minggu |
| Mobile application | Update aplikasi | Sesuai release |
| AI model | Retraining model | 6 bulan |

    - Prosedur penanganan gangguan

##### Tabel 4.5 Prosedur Penanganan Gangguan

| Masalah | Kemungkinan Penyebab | Solusi |
| --- | --- | --- |
| Data sensor tidak muncul | koneksi WiFi terputus | restart perangkat |
| Sensor membaca nilai tidak wajar | sensor tidak terkalibrasi | lakukan kalibrasi ulang |
| Aplikasi tidak dapat login | masalah autentikasi Firebase | reset autentikasi |

  - Rencana pengembangan sistem

##### Tabel 4.6 Rencana Pengembangan Sistem (versioning)

| Versi | Pengembangan |
| --- | --- |
| Versi 1.1 | Peningkatan stabilitas koneksi IoT |
| Versi 1.2 | Peningkatan akurasi model AI |
| Versi 2.0 | Integrasi sistem marketplace penuh |
| Versi 2.1 | Penambahan sensor nutrisi tanah |
| Versi 3.0 | Sistem rekomendasi otomatis berbasis AI |

### 4.1.5 Kebutuhan Affordability dan Lifespan

##### Tabel 4.7 Kebutuhan Affordability dan Lifespan

| Aspek | Deskripsi |
| --- | --- |
| Biaya Produksi per Unit | Target biaya produksi maksimal Rp 1.500.000 per unit agar sistem tetap terjangkau untuk petani skala kecil hingga menengah. |
| Biaya Operasional | Biaya operasional ditargetkan ≤10% dari harga sistem atau sekitar Rp 150.000 setiap 6 bulan, mencakup biaya listrik, koneksi internet, dan pemeliharaan ringan. |
| Komponen Perangkat Keras | Menggunakan komponen yang mudah diperoleh di pasar lokal seperti ESP32, sensor suhu dan kelembaban (DHT22), sensor pH tanah, serta sensor kelembaban tanah untuk memudahkan penggantian komponen. |
| Platform Cloud | Menggunakan Firebase sebagai platform backend karena menyediakan layanan database, autentikasi, dan monitoring yang dapat digunakan secara gratis pada tahap pengembangan dan pilot testing. |
| Desain Perangkat | Sistem dirancang dengan arsitektur modular sehingga komponen seperti sensor atau mikrokontroler dapat diganti tanpa perlu membongkar keseluruhan perangkat. |
| Firmware Sistem | Firmware perangkat IoT bersifat open-source sehingga dapat diperbarui dan dikembangkan secara mandiri oleh tim pengembang maupun komunitas pengguna. |
| Target Lifespan Sistem | Sistem dirancang memiliki masa pakai minimal 3 tahun dengan nilai Mean Time Between Failure (MTBF) lebih dari 5.000 jam untuk memastikan keandalan sistem dalam penggunaan jangka panjang. |
| Efisiensi Energi | Sistem menggunakan mode hemat energi (sleep mode) pada mikrokontroler dan pengaturan efisiensi penggunaan daya pada komponen untuk mengurangi konsumsi listrik selama operasional. |

### 4.1.6 Peran Sistem Predecessor

Sistem predecessor dalam konteks pengelolaan lahan pertanian adalah metode konvensional yang digunakan petani untuk memantau kondisi lingkungan dan menentukan kualitas hasil panen. Pada sistem tradisional, pemantauan kondisi lahan seperti kelembaban tanah, suhu, dan pH tanah biasanya dilakukan secara manual menggunakan alat ukur sederhana atau berdasarkan pengalaman petani. Selain itu, penentuan kualitas hasil panen umumnya dilakukan melalui inspeksi visual tanpa standar klasifikasi yang terstruktur.

Sistem predecessor memberikan insight penting terkait kebutuhan pengguna, terutama dalam hal kemudahan penggunaan, kecepatan akses informasi, serta kebutuhan akan data yang lebih objektif dalam pengambilan keputusan. Dari sistem sebelumnya dapat dipahami bahwa petani membutuhkan metode pemantauan kondisi lahan yang lebih praktis serta sistem yang mampu memberikan informasi secara real-time tanpa harus melakukan pengukuran secara manual.

Namun, sistem predecessor memiliki beberapa keterbatasan utama. Pertama, proses pemantauan kondisi lingkungan lahan tidak dilakukan secara kontinu sehingga perubahan kondisi tanah atau lingkungan sering kali tidak terdeteksi secara cepat. Kedua, proses pencatatan data biasanya dilakukan secara manual sehingga rentan terhadap kesalahan pencatatan dan sulit digunakan untuk analisis jangka panjang. Ketiga, tidak adanya integrasi antara proses pemantauan kondisi lahan dengan proses evaluasi kualitas hasil panen maupun distribusi produk ke pasar.

Keterbatasan tersebut mendorong pengembangan solusi berbasis Internet of Things (IoT) yang mengintegrasikan sensor lingkungan dengan sistem pemantauan berbasis aplikasi. Dengan menggunakan sensor yang terhubung dengan mikrokontroler seperti ESP32, data lingkungan lahan dapat dikumpulkan secara otomatis dan dikirimkan ke server untuk disimpan serta dianalisis. Selain itu, penggunaan aplikasi mobile memungkinkan pengguna untuk memantau kondisi lahan secara real-time serta menerima notifikasi apabila terjadi perubahan kondisi yang memerlukan tindakan. Integrasi antara sensor IoT, sistem cloud, dan aplikasi mobile diharapkan dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan lahan serta memberikan informasi yang lebih akurat bagi petani dalam proses pengambilan keputusan.

### 4.1.7 Metode Penentuan Kebutuhan Pengguna

##### Tabel 4.8 Contoh klasifikasi Kebutuhan Pengguna

| Kategori Kebutuhan | Contoh |
| --- | --- |
| Kebutuhan Fungsional | Sistem mampu memantau kondisi lingkungan lahan seperti suhu, kelembaban tanah, dan pH tanah secara otomatis menggunakan sensor IoT. |
| Kebutuhan Performa | Sistem harus mampu mengirim dan menampilkan data sensor dengan jeda waktu maksimal 5 menit serta memberikan notifikasi apabila terjadi perubahan kondisi lingkungan yang signifikan. |
| Kebutuhan Usability | Aplikasi mobile harus memiliki antarmuka yang sederhana dan mudah dipahami oleh pengguna dengan pengalaman teknologi yang terbatas. |
| Kebutuhan Keandalan (Reliability) | Sistem harus mampu beroperasi secara stabil dengan tingkat ketersediaan tinggi dan mampu menyimpan data sensor secara konsisten tanpa kehilangan data. |
| Kebutuhan Skalabilitas | Sistem harus dapat ditingkatkan untuk mendukung penambahan perangkat sensor dan lokasi lahan tanpa perubahan besar pada arsitektur sistem. |
| Kebutuhan Keamanan | Sistem harus menyediakan mekanisme autentikasi pengguna dan pengamanan data yang dikirim antara perangkat IoT dan server. |

## 4.2 FUNCTIONAL ANALYSIS AND FORMULATION

Bagian ini menjelaskan tujuan dan metode analisis fungsional, diagram fungsional, identifikasi fungsi, alokasi hardware/software, analisis trade-off, dan formulasi spesifikasi fungsional awal.

### 4.2.1 Tujuan dan Metode Analisis Fungsional

#### 4.2.1.1 Tujuan Analisis Fungsional

Functional Analysis (FA) adalah proses sistematis dalam rekayasa sistem yang bertujuan untuk:

- Mengidentifikasi dan menstrukturkan fungsi-fungsi utama mulai dari akuisisi kondisi lahan, pemrosesan citra digital (Computer Vision), manajemen data pasar, hingga manajemen pencairan dana, yang harus dilakukan sistem secara end-to-end untuk memutus rantai distribusi yang tidak efisien.

- Memecah arsitektur makro (Mobile-Apps, Web-Service, Database, Cloud Computing, IoT/Edge) menjadi serangkaian aksi spesifik dan terukur agar integrasi antara subsistem AI dan IoT dapat dipetakan, dialokasikan, dan diverifikasi secara independen.

- Menentukan alur dan ketergantungan antar fungsi sebagai dasar desain arsitektur sistem terperinci dan formulasi spesifikasi teknis yang akan menjadi kontrak desain bagi tim pengembang.

#### 4.2.1.2 Metode Analisis Fungsional

Dalam menganalisis fungsi sistem Agri, digunakan tiga metode utama yang saling melengkapi untuk memetakan alur kerja, logika kontrol, dan interaksi pengguna secara komprehensif.

- Functional Flow Block Diagram (FFBD)

###### Gambar 4.2 Functional Flow Block Diagram Agri

Proses operasional sistem Agri dimulai dengan fungsi Monitoring Lahan (1.0) yang menggunakan teknologi IoT untuk mengawasi kondisi lingkungan pertanian secara kontinu. Pada tahap ini, sistem menggunakan gerbang logika AND untuk menjalankan dua sub-fungsi secara paralel, yaitu Baca Sensor Tanah (1.1) yang mengukur parameter seperti kelembapan dan pH, serta Baca Sensor Udara (1.2) yang memantau suhu dan intensitas cahaya. Setelah data fisik tersebut berhasil dikumpulkan, sistem melanjutkan ke fungsi Transmisi Data ke Firebase (2.0) untuk sinkronisasi data ke cloud agar dapat diakses oleh pengguna secara real-time.

Secara terpisah, sistem mengakomodasi Input User (Kamera) sebagai pemicu untuk menjalankan fungsi Analisis Citra (3.0) yang berbasis kecerdasan buatan. Aliran kerja pada tahap ini menggunakan gerbang logika OR (XOR), di mana sistem akan memilih satu dari dua jalur fungsional tergantung pada kebutuhan petani: melakukan Grading Kualitas (3.1) untuk klasifikasi mutu sayuran (Grade A/B/C) atau melakukan Diagnosa Penyakit (3.2) untuk identifikasi patogen tanaman. Seluruh output, baik dari data sensor maupun hasil analisis AI, kemudian bermuara pada fungsi Publikasi ke Dashboard B2B (4.0). Tahap akhir ini memastikan informasi tersedia secara transparan bagi pembeli korporat dan pembeli besar, yang sekaligus menandai selesainya satu siklus aliran fungsional sistem sebelum kembali ke pemantauan rutin.

- IDEF0 (Integration DEFinition for Function Modeling)

IDEF0 adalah metode pemodelan fungsi yang didasarkan pada standar ISO/IEC 19501 (sering dikaitkan dengan pemodelan terstruktur) untuk menggambarkan apa yang dilakukan oleh suatu sistem. Metode ini menggunakan kotak persegi panjang untuk merepresentasikan fungsi utama dan empat jenis panah (ICOM) yang menunjukkan hubungan fungsional sistem secara hierarkis.

Komponen ICOM

- Input (I): Masuk dari sisi kiri kotak. Merupakan data atau material yang diubah oleh fungsi sistem.

  - Contoh Agri: Citra visual tanaman/sayuran, data mentah parameter lingkungan (suhu, pH), dan input profil petani.

- Control (C): Masuk dari sisi atas kotak. Merupakan batasan atau aturan yang mengarahkan bagaimana fungsi tersebut dijalankan.

  - Contoh Agri: Standar klasifikasi mutu industri (Grade A/B/C), batasan regulasi perdagangan karbon/pertanian, dan algoritma logika ambang batas (threshold).

- Output (O): Keluar dari sisi kanan kotak. Merupakan hasil akhir dari transformasi input.

  - Contoh Agri: Hasil klasifikasi grade sayuran, laporan diagnosa penyakit, peringatan dini (early warning), dan konfirmasi transaksi AgriPay.

- Mechanism (M): Masuk dari sisi bawah kotak. Merupakan sumber daya atau elemen fisik yang menjalankan fungsi tersebut.

  - Contoh Agri: Mikrokontroler ESP32, sensor fisik, infrastruktur cloud computing, dan aplikasi mobile.

### 4.2.2 Identifikasi Fungsi Utama dan Sub-Fungsi

Berikut adalah tabel identifikasi fungsi utama dan sub-fungsi:

##### Tabel 4.9 Contoh Identifikasi Fungsi Utama dan Sub-Fungsi

| Kode | Fungsi Utama | Sumber | Sub-Fungsi | Deskripsi Sub-Fungsi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F01 | Pengambilan Data Kondisi Lahan | PR01, OP-01, FR03 | F01.1 | Akuisisi Fisik: Membaca data kelembapan tanah (sensor soil moisture), pH air penyiraman (pH meter), dan kualitas udara (sensor MQ-135) melalui sensor terdedikasi secara periodik. |
|  |  | PR01, OP-01 | F01.2 | Preprocessing & Validasi Lokal: Mikrokontroler ESP32 melakukan validasi rentang nilai sensor (range check) untuk menyaring pembacaan anomali sebelum transmisi, mengurangi noise pada data. |
|  |  | PR01, PR05 | F01.3 | Transmisi Internet & Offline Queuing: ESP32 mengemas data dalam format JSON dan mengirimkan data log ke cloud server via Wi-Fi. Jika koneksi terputus, data disimpan di memori lokal (SPIFFS/LittleFS) dan disinkronisasi otomatis saat koneksi pulih. |
| F02 | Standarisasi Kualitas Otomatis | PR02, OP-02, FR01 | F02.1 | Pemindaian Sayuran: Pengguna memanfaatkan antarmuka kamera pada aplikasi seluler untuk memotret hasil panen pasca-panen dengan panduan framing visual agar posisi objek konsisten. |
|  |  | PR02, OP-02, FR01 | F02.2 | Klasifikasi Berbasis AI: Sistem mengirimkan citra ke Cloud, model CNN memproses data piksel berdasarkan parameter warna, tekstur, dan bentuk, lalu menghasilkan label kelas kualitas (Grade A/B/C) beserta confidence score. |
|  |  | PR02, OP-06, FR05 | F02.3 | Penyajian Hasil & Proof of Quality: Hasil klasifikasi beserta metadata (waktu scan, lokasi, data IoT historis lahan) disimpan sebagai sertifikat digital Proof of Quality yang dapat diakses pembeli B2B. |
| F03 | Diagnosis Hama dan Patogen | PR03, OP-03, FR02 | F03.1 | Identifikasi Citra Penyakit: Mengidentifikasi jenis hama atau penyakit dari tangkapan foto bagian tanaman yang bergejala menggunakan model AI yang terlatih pada dataset penyakit hortikultura. |
|  |  | PR03, OP-03, FR02 | F03.2 | Pemberian Rekomendasi Presisi: Berdasarkan hasil identifikasi, sistem menyajikan langkah penanganan presisi (jenis pestisida, dosis, metode aplikasi) sebagai wujud early warning system. Rekomendasi hanya ditampilkan jika confidence score model ≥ 80%. |
| F04 | Ekosistem Finansial & Dompet Digital | OP-04, FR04 | F04.1 | Penyajian Data Harga Pasar: Menampilkan data harga komoditas sayuran secara aktual dari sumber pasar induk sebagai acuan fair-trade bagi petani dalam negosiasi dengan pembeli. |
|  |  | PR04, OP-05, FR01 | F04.2 | Manajemen AgriPay: Memproses perintah penarikan dana ke rekening bank terdaftar via integrasi API Gateway perbankan, mencatat log riwayat transaksi, dan menampilkan saldo real-time. |
| F05 | Manajemen Pasokan B2B | OP-07, FR05 | F05.1 | Platform Marketplace B2B: Menghubungkan penawaran hasil panen petani (beserta data Grade dan Proof of Quality) dengan permintaan pembeli korporat secara langsung tanpa perantara. |
|  |  | OP-06, FR05 | F05.2 | Pelacakan Asal-Usul (Traceability): Menyediakan riwayat lengkap budidaya produk (data sensor IoT historis dan riwayat Grade) yang dapat diakses pembeli B2B untuk verifikasi integritas pangan. |

### 4.2.3 Alokasi Fungsi: Hardware vs Software

Berikut adalah tabel alokasi fungsi ke hardware dan software berdasarkan prinsip System Engineering (Kossiakoff, 2011):

##### Tabel 4.10 Alokasi Fungsi: Hardware vs Software

| Kode | Nama Sub-Fungsi | Jenis Fungsi | Hardware | Software |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F01.1 | Akuisisi Fisik (Kondisi Lahan) | Input | Sensor Soil Moisture kapasitif, pH Meter (gel-filled electrode), sensor kualitas udara MQ-135, unit mikrokontroler ESP32 WROOM-32. | Firmware pembacaan sensor (Arduino/ESP-IDF): inisialisasi ADC, konversi satuan, sampling periodik berbasis timer interrupt. |
| F01.2 | Preprocessing & Validasi Lokal | Transformasi | ESP32 sebagai edge processor. | Modul Edge Computing: logika range validation, filter moving average untuk meredam noise sinyal analog. |
| F01.3 | Transmisi Internet & Offline Queuing | Output (ke Cloud) | Modul Wi-Fi internal ESP32; router/AP di lahan. | Protokol MQTT (QoS Level 1) untuk transmisi; LittleFS filesystem untuk offline buffer lokal; logika sinkronisasi otomatis saat koneksi pulih. |
| F02.1 | Pemindaian Sayuran | Input | Kamera smartphone petani (≥ 8 MP). | Modul perizinan kamera (Android/iOS API), antarmuka scanner dengan panduan overlay posisi objek pada Mobile-Apps. |
| F02.2 | Klasifikasi Berbasis AI (Grade) | Transformasi | Server Cloud Computing (GPU/TPU untuk inferensi model). | Model CNN (Convolutional Neural Network) terlatih pada dataset komoditas hortikultura; REST API inference endpoint pada Web-Service. |
| F02.3 | Penyajian Hasil & Proof of Quality | Output | Server basis data. | Modul penerbitan sertifikat digital; database relasional (PostgreSQL/MySQL) untuk penyimpanan metadata; endpoint API untuk pembeli B2B. |
| F03.1 | Identifikasi Citra Penyakit | Transformasi | Server Cloud Computing. | Model CNN terpisah khusus klasifikasi patogen; logika confidence threshold (≥ 80%) sebelum output ditampilkan. |
| F03.2 | Pemberian Rekomendasi | Output | - | Knowledge base penanganan penyakit (basis aturan berbasis pakar agronomi); modul penyajian rekomendasi pada Mobile-Apps. |
| F04.2 | Manajemen AgriPay | Transformasi/Output | Server basis data (transaction ledger). | Sistem antarmuka ledger transaksi, integrasi API Gateway perbankan (misalnya Midtrans/Xendit), enkripsi end-to-end data finansial (AES-256). |
| F05.1 | Platform Marketplace B2B | Output | Server Web-Service. | Modul manajemen penawaran dan permintaan; antarmuka dashboard pembeli B2B berbasis web (responsive design). |

### 4.2.4 Alokasi Fungsi Lanjutan: Kesesuaian & Interaksi

Tabel berikut merangkum justifikasi kesesuaian alokasi dan pola interaksi kritis antar fungsi yang perlu diperhatikan pada fase desain rekayasa:

##### Tabel 4.11 Alokasi Fungsi Lanjutan

| Sub-Fungsi | Komponen / Entitas | Justifikasi Kesesuaian & Interaksi |
| --- | --- | --- |
| F01.1 → F01.2 | Sensor fisik → ESP32 | Sinyal analog dari sensor soil moisture dan MQ-135 diterima via pin ADC ESP32 (resolusi 12-bit, 0–4095), sementara sensor pH menggunakan antarmuka analog. Filter moving average (n=5 sampel) diterapkan sebelum validasi rentang untuk meredam lonjakan sesaat. Interaksi ini sepenuhnya internal pada unit edge dan tidak bergantung pada koneksi internet. |
| F01.3 → F02.3 | ESP32 → Cloud DB | Data sensor yang berhasil dikirim ke cloud menjadi metadata pendukung sertifikat Proof of Quality (F02.3). Integritas tautan antara data sensor historis dan data hasil scan kualitas dijamin melalui foreign key pada basis data relasional (kunci: device_id dan timestamp). Keterlambatan sinkronisasi data sensor (akibat offline queue) harus diperhitungkan dalam logika penerbitan sertifikat agar sertifikat hanya diterbitkan setelah data IoT yang relevan tersedia. |
| F02.2 → F04.2 | Model AI → AgriPay | Hasil klasifikasi Grade (F02.2) secara langsung menentukan harga jual yang ditawarkan di marketplace B2B (F05.1), yang kemudian menjadi dasar nilai transaksi yang diproses AgriPay (F04.2). Konsistensi data antara ketiga fungsi ini harus dijamin melalui mekanisme transaksi atomic pada basis data (ACID-compliant) untuk mencegah inkonsistensi saldo. |
| F03.1 → F01.1 | Diagnosis AI → Data IoT | Korelasi antara hasil diagnosis penyakit (F03.1) dengan tren data kondisi lahan historis (F01.1) dapat meningkatkan akurasi rekomendasi dan membentuk sistem prediktif jangka panjang. Integrasi ini membutuhkan pipeline data analitik terpisah di lapisan cloud. |

Pemrosesan fungsi AI yang komputasional berat (F02.2 dan F03.1) secara sadar dan terencana dialokasikan ke komponen Cloud Computing, bukan ke perangkat mobile pengguna. Keputusan ini dibuat karena spesifikasi smartphone petani sangat beragam dan umumnya merupakan perangkat entry-level dengan RAM terbatas. Aplikasi mobile berfungsi murni sebagai antarmuka (thin client): pengumpul citra digital, penampil harga pasar, dan penampil riwayat AgriPay. Pendekatan ini memfasilitasi fleksibilitas retraining dan upgrading model AI secara terpusat tanpa mengharuskan pengguna melakukan pembaruan aplikasi.

### 4.2.5 Analisis Trade-Off Fungsi

Analisis trade-off fungsi bertujuan untuk mengevaluasi secara sistematis opsi-opsi implementasi teknis yang tersedia untuk setiap fungsi utama sistem Agri, berdasarkan empat dimensi evaluasi yang saling bersaing: biaya implementasi, performa teknis, risiko kegagalan, dan kesesuaian dengan kebutuhan pengguna di lapangan.

Dalam rekayasa sistem, jarang terdapat satu konfigurasi teknis tunggal yang secara simultan optimal pada keempat dimensi tersebut. Peningkatan performa hampir selalu datang dengan konsekuensi biaya yang lebih tinggi; penurunan risiko seringkali dicapai melalui kompleksitas arsitektur yang lebih besar; dan kesesuaian dengan pengguna awam sering kali menuntut penyederhanaan yang berpotensi mengorbankan kapabilitas teknis. Oleh karena itu, setiap keputusan desain pada tahap ini bukan sekadar pemilihan opsi terbaik secara absolut, melainkan penetapan titik keseimbangan optimal (optimal trade-off point) yang paling selaras dengan prioritas dan konteks sistem Agri secara keseluruhan.

Analisis trade-off pada sistem Agri secara khusus dipandu oleh tiga konteks operasional yang membentuk batas-batas keputusan desain. Pertama, konteks pengguna akhir: petani lokal di dataran tinggi Jawa Barat yang menggunakan smartphone entry-level, memiliki literasi teknologi terbatas, dan beroperasi di wilayah dengan konektivitas internet yang tidak stabil. Ini berarti solusi yang secara teknis superior namun menuntut perangkat high-end atau koneksi internet yang stabil sepenuhnya menjadi pilihan yang tidak valid meskipun performanya tinggi. Kedua, konteks misi sistem: setiap keputusan teknis harus dapat ditelusuri kembali (traceable) ke salah satu dari empat masalah utama yang hendak diselesaikan: inefisiensi pasar, subjektivitas kualitas, ketiadaan peringatan dini penyakit, dan minimnya data kondisi lahan real-time. Opsi teknis yang tidak berkontribusi pada penyelesaian masalah-masalah ini, meskipun secara teknis menarik, dieliminasi dari pertimbangan. Ketiga, konteks keterjangkauan (affordability): mengingat target pengguna adalah produsen pangan skala kecil, setiap pilihan teknis harus dapat direalisasikan dalam batas anggaran pengembangan yang realistis dan biaya operasional yang tidak membebani petani.

Proses analisis trade-off dilakukan dengan cara: (1) mengidentifikasi fungsi-fungsi yang memiliki lebih dari satu opsi implementasi teknis yang layak; (2) mendefinisikan kriteria evaluasi spesifik beserta bobot kepentingannya untuk setiap fungsi; (3) mengevaluasi setiap alternatif secara kualitatif dan kuantitatif terhadap kriteria tersebut; dan (4) mendokumentasikan keputusan beserta justifikasinya secara eksplisit agar dapat ditinjau ulang jika asumsi berubah pada fase rekayasa selanjutnya.

##### Tabel 4.12 Analisis Trade-Off Fungsi

| Fungsi/Sub-Fungsi | Alternatif Konfigurasi | Target Kinerja (MOP) | Risiko Teknis | Keputusan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F02.2 / F03.1 Pemrosesan Klasifikasi AI | Edge AI: Model TFLite ringan dijalankan langsung di smartphone petani (tanpa internet). Cloud AI via Web-Service: Model CNN penuh dijalankan di server cloud, hasil dikirim balik ke aplikasi. | Cloud AI via Web-Service: Model CNN penuh dijalankan di server cloud, hasil dikirim balik ke aplikasi. | Alternatif A: Latensi lebih rendah, bebas jaringan, namun akurasi terkompromikan oleh ukuran model yang harus diperkecil; risiko aplikasi crash di perangkat RAM kecil. Alternatif B: Bergantung jaringan internet (risiko blank-spot di dataran tinggi), namun akurasi tidak terkompromikan dan model dapat di-retrain tanpa pembaruan aplikasi. | Dipilih: Cloud AI (Alternatif B) dengan mitigasi risiko jaringan melalui mekanisme offline queuing citra dan antrian pengiriman saat koneksi kembali stabil. Pilihan ini menjamin skalabilitas model jangka panjang. |
| F01.3 Protokol Transmisi Data Sensor | HTTP/HTTPS (REST API): Request-response per interval waktu. MQTT (QoS Level 1): Protokol publish-subscribe ringan berbasis broker, ideal untuk IoT. | Packet Delivery Ratio ≥ 99%; Overhead bandwidth minimal | HTTP memiliki overhead header yang lebih besar, kurang efisien untuk transmisi data kecil secara periodik. MQTT jauh lebih ringan dan mendukung Quality of Service (QoS) Level 1 untuk memastikan setiap paket diterima minimal sekali. | Dipilih: MQTT (QoS Level 1) untuk transmisi data sensor dari ESP32 ke cloud broker (misalnya Mosquitto/HiveMQ). HTTP/REST tetap digunakan untuk komunikasi antara aplikasi mobile dan Web-Service. |
| F04.2 Gateway Pembayaran AgriPay | Integrasi langsung ke API Bank: Membangun koneksi langsung ke API perbankan (misalnya BCA, Mandiri). Middleware Payment Gateway: Menggunakan layanan agregator pihak ketiga (misalnya Midtrans, Xendit). | Transaction Error Rate = 0%; Settlement Time ≤ 1×24 jam | Integrasi langsung memerlukan proses perizinan (license) yang panjang, biaya compliance tinggi, dan risiko teknis yang lebih besar. Payment gateway pihak ketiga telah memiliki lisensi BI, mendukung berbagai metode pencairan, dan bertanggung jawab atas kepatuhan regulasi finansial. | Dipilih: Middleware Payment Gateway (Alternatif B) menggunakan Midtrans/Xendit untuk mempercepat pengembangan, mengurangi risiko kepatuhan regulasi, dan memanfaatkan infrastruktur keamanan transaksi yang telah teruji. |

### 4.2.6 Formulasi Spesifikasi Fungsional Awal

Berikut adalah spesifikasi fungsional awal sistem:

##### Tabel 4.13 Formulasi Spesifikasi Fungsional Awal

| Kode | Sub-Fungsi | Spesifikasi Fungsional | Parameter | Satuan | Target |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FS01 | F01.1 | ESP32 membaca parameter kondisi lingkungan fisik lahan secara periodik | Sampling rate & Akurasi (pH, soil moisture, kualitas udara) | Menit / pH / %RH | Interval pembacaan ≤ 5 mnt; pH ±0.2; Soil moisture ±2%; Kualitas udara sesuai spesifikasi MQ-135 (±10% FS) |
| FS02 | F01.3 | ESP32 mentransmisikan data sensor ke cloud server secara andal, termasuk mekanisme offline queuing | Packet Delivery Ratio (PDR) & Waktu Sinkronisasi Offline | Persentase / Menit | PDR ≥ 99%; Sinkronisasi data offline dimulai ≤ 1 menit setelah koneksi pulih |
| FS03 | F02.2 | Model Computer Vision mengklasifikasikan sayuran ke dalam Grade A/B/C berdasarkan citra visual | Akurasi klasifikasi (F1-Score) & Inference time | Persentase / Detik | F1-Score ≥ 90% (diukur pada test set berlabel); Inference time ≤ 5 detik/citra |
| FS04 | F03.1 | Model AI mengidentifikasi jenis patogen/hama dari foto tanaman bergejala di atas ambang kepercayaan minimum | Akurasi identifikasi & Confidence score minimum | Persentase | Akurasi ≥ 85%; Rekomendasi hanya ditampilkan jika confidence ≥ 80% |
| FS05 | F04.2 | Fitur AgriPay memproses instruksi penarikan dana ke rekening bank terdaftar dengan integritas data penuh | Transaction Error Rate & Settlement Time | Persentase / Jam | Error Rate = 0%; Settlement Time ≤ 24 jam kerja; Konsistensi saldo 100% |
| FS06 | F05.1 | Marketplace B2B menampilkan penawaran produk beserta data Grade dan Proof of Quality kepada pembeli | Waktu muat halaman (load time) & kelengkapan data produk | Detik / Item data | Load time ≤ 3 detik pada koneksi 4G; Setiap listing wajib memuat: Foto, Grade, tanggal scan, dan ringkasan data IoT |

### 4.2.7 Kuantifikasi Sementara Spesifikasi Fungsional

Tabel berikut menetapkan nilai target kuantitatif sementara sebagai dasar perancangan, verifikasi, dan validasi awal di fase rekayasa. Nilai-nilai ini akan direvisi berdasarkan hasil pengujian prototipe.

##### Tabel 4.14 Kuantifikasi Sementara Spesifikasi Fungsional

| Kode | Spesifikasi Fungsional | Parameter yang Dikontrol | Nilai Kuantitatif Sementara |
| --- | --- | --- | --- |
| FS01 | Pembacaan sensor lingkungan oleh ESP32 | Interval sampling, toleransi sensor | Interval: 5 menit; pH: ±0.2; Soil Moisture: ±2% RH; MQ-135: ±10% FS |
| FS02 | Transmisi data & offline queuing ESP32 | Packet Delivery Ratio, kapasitas buffer | PDR ≥ 99% pada koneksi stabil; Buffer lokal mampu menampung data 72 jam (offline) |
| FS03 | Klasifikasi Grade A/B/C oleh AI | F1-Score, Inference Time | F1-Score ≥ 90%; Inference Time ≤ 5 dtk/citra |
| FS04 | Identifikasi patogen AI | Akurasi identifikasi, Confidence threshold | Akurasi ≥ 85%; Confidence minimum 80% untuk menampilkan rekomendasi |
| FS05 | Pemrosesan transaksi AgriPay | Error rate, settlement time | Error rate = 0%; Settlement ≤ 24 jam kerja |
| FS06 | Marketplace B2B | Load time, kelengkapan data listing | Load time ≤ 3 dtk (koneksi 4G); 100% listing memiliki data lengkap |

## 4.3 CONCEPT SELECTION

Pemilihan konsep bertujuan untuk melakukan studi perbandingan (trade-off studies) guna menilai kelebihan relatif dari berbagai alternatif sistem Agri. Keputusan akhir didasarkan pada prioritas program untuk mencapai keseimbangan antara efektivitas operasional dan kelayakan teknis.

### 4.3.1 Identifikasi dan Deskripsi Alternatif Konsep

Berdasarkan eksplorasi teknologi, terdapat empat alternatif konsep yang diidentifikasi:

##### Tabel 4.15 Identifikasi dan Deskripsi Alternatif Konsep

| Alternatif | Deskripsi Ringkas | Kelebihan | Kekurangan |
| --- | --- | --- | --- |
| Konsep A | Otomatisasi Penuh (Smart Farming): Integrasi penuh sensor IoT dengan aktuator otomatis (penyiraman/pemupukan presisi) serta grading AI otomatis pada ban berjalan (conveyor). | Performa teknis sangat tinggi; meminimalisir kesalahan manusia sepenuhnya dalam budidaya dan grading. | Biaya infrastruktur fisik sangat mahal; risiko kegagalan teknis tinggi pada area dengan listrik/internet tidak stabil. |
| Konsep B | Semi-Otomatis (Digital Monitoring): Fokus pada pemantauan lahan via IoT dan alat bantu grading/diagnosa penyakit melalui aplikasi mobile petani. | Biaya lebih rendah; lebih cepat diimplementasikan (agile); risiko teknis terkendali dan andal di lahan pelosok. | Masih membutuhkan intervensi fisik manual dari petani untuk tindakan di lahan. |
| Konsep C | Sistem Konvensional Terdigitalisasi: Tanpa sensor lahan, hanya menggunakan aplikasi mobile untuk pencatatan transaksi manual dan referensi harga pasar. | Sangat murah dan mudah digunakan oleh petani dengan literasi digital rendah. | Tidak ada data objektif kondisi lahan; akurasi grading rendah karena murni visual tanpa bantuan AI. |
| Konsep D | Sistem Ekosistem Terpusat: Penggunaan pusat pengolahan pasca-panen (gudang pintar) yang melayani banyak kelompok tani secara kolektif. | Efisiensi tinggi untuk skala volume besar; standarisasi mutu sangat terjamin. | Memerlukan koordinasi logistik yang sangat kompleks dan biaya investasi awal yang masif. |

### 4.3.2 Matriks Evaluasi Alternatif

Evaluasi dilakukan dengan pendekatan weighted scoring terhadap kriteria performa, biaya, risiko, dan jadwal:

##### Tabel 4.16 Matriks Evaluasi Alternatif (Weighted Scoring)

| Kriteria | Bobot | Konsep A | Konsep B | Konsep C | Konsep D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Performa | 0.30 | 5 | 4 | 2 | 4 |
| Biaya | 0.30 | 1 | 4 | 5 | 2 |
| Risiko | 0.20 | 2 | 5 | 4 | 2 |
| Jadwal | 0.20 | 2 | 5 | 5 | 1 |
| Total Skor | 1.00 | 2.6 | 4.4 ✓ | 3.9 | 2.4 |

### 4.3.3 Penilaian Performansi, Biaya, Jadwal, Risiko

- Konsep A: Menawarkan efektivitas teknis maksimal, namun biaya riset dan risiko "unk-unks" (unknown unknowns) terlalu besar untuk tahap rintisan.

- Konsep B: Memberikan keseimbangan yang paling menguntungkan (trade-off) antara performa (AI & IoT) dan keterjangkauan biaya bagi kelompok tani lokal.

- Konsep C: Terlalu sederhana dan tidak mampu memecahkan masalah asimetri informasi atau mitigasi gagal panen secara presisi.

- Konsep D: Ketergantungan logistik yang tinggi membuat jadwal implementasi sulit diprediksi dan berisiko terlambat.

### 4.3.4 Penentuan Bobot & Peringkat

Bobot setiap kriteria ditetapkan untuk menyeimbangkan antara performa teknis, efisiensi biaya, serta mitigasi risiko pengembangan.

- Performansi (30%): Mengukur sejauh mana alternatif sistem dapat memenuhi spesifikasi fungsional (seperti akurasi grading AI dan presisi sensor IoT) untuk mencapai tujuan operasional.

- Biaya (30%): Berfokus pada keterjangkauan biaya pengembangan dan estimasi biaya produksi per unit (Life Cycle Cost) agar sistem tetap ekonomis bagi petani skala kecil.

- Risiko (20%): Menilai probabilitas kegagalan teknis (seperti kompleksitas algoritma) dan risiko operasional di lingkungan lahan yang ekstrem.

- Jadwal (20%): Menilai kemampuan tim untuk menyelesaikan pengembangan sistem tepat waktu agar dapat segera digunakan pada siklus tanam berikutnya.

### 4.3.5 Finalisasi & Justifikasi Konsep Terpilih

Konsep B memperoleh skor tertinggi (4.2) dan ditetapkan sebagai konsep terpilih karena alasan-alasan berikut:

- Keseimbangan Optimal: Memberikan performa yang memadai (AI dan IoT) dengan biaya pengembangan yang jauh lebih rendah dibandingkan Konsep A.

- Ketepatan Jadwal: Memiliki tingkat kompleksitas yang moderat, sehingga mendukung penyelesaian proyek sesuai dengan milestone yang telah ditetapkan.

- Mitigasi Risiko: Meminimalkan risiko "unknown unknowns" (unk-unks) teknis yang biasanya muncul pada sistem otomatisasi penuh.

## 4.4 CONCEPT VALIDATION

### 4.4.1 Tujuan dan Ruang Lingkup Analisis

Validasi konsep dilakukan untuk mengonfirmasi bahwa Konsep B (Semi-Otomatis dengan Monitoring Digital) layak secara teknis dan operasional untuk memenuhi kebutuhan petani di lapangan.

Metodologi validasi dapat mencakup lima tahapan utama:

- Pemodelan

Pemetaan hubungan antar subsistem IoT dan AI menggunakan skenario operasional riil. Memastikan desain konseptual dapat berinteraksi dengan lingkungan fisik lahan.

- Simulasi

Evaluasi performa sistem terhadap parameter kritis melalui model matematis atau komputer. Membuktikan parameter teknis (MOP) mendukung pencapaian tujuan strategis (MOE).

- Eksperimen

Pengujian prototipe pada fitur krusial seperti akurasi Computer Vision dalam kondisi menantang. Memverifikasi kelayakan teknologi yang belum terbukti di lapangan.

- Analisis

Identifikasi ketidaksesuaian antara performa aktual dengan target yang ditetapkan. Menemukan penyebab defisiensi, baik pada asumsi desain maupun persyaratan.

- Iterasi

Penyempurnaan desain dan revisi spesifikasi berdasarkan temuan pengujian. Mengurangi risiko teknis dan memastikan biaya tetap terjangkau (affordable).

### 4.4.2 Pemodelan Sistem dan Lingkungan

Pemodelan ini bertujuan untuk membangun representasi fungsional dari ekosistem Agri. Fokus utamanya adalah memahami bagaimana mekanisme semi-otomatis berbasis teknologi IoT dan AI berinteraksi dengan variabel lingkungan pertanian yang dinamis serta bagaimana aliran data dikelola secara internal.

#### 4.4.2.1 Tujuan Pemodelan

- Menentukan batas sistem (system boundary) yang secara eksplisit membedakan elemen yang berada dalam kendali sistem Agri dengan elemen lingkungan eksternal yang tidak dapat dikendalikan.

- Mendeskripsikan arsitektur fungsional lengkap, mencakup hubungan dan aliran data antara sensor IoT, mikrokontroler ESP32, jaringan internet, cloud server, model AI, basis data, dan antarmuka pengguna (Mobile-Apps & Dashboard B2B).

- Mengidentifikasi parameter masukan eksternal kritis dari lingkungan (variasi pencahayaan, stabilitas koneksi internet pedesaan, suhu dan kelembapan dataran tinggi) yang mempengaruhi perilaku dan performa sistem.

- Menyediakan dasar formal untuk skenario simulasi yang akan dijalankan pada model efektivitas.

#### 4.4.2.2 Penentuan Boundary System

Mengacu pada prinsip Kossiakoff, boundary system didefinisikan sebagai berikut:

##### Tabel 4.17 Contoh Penentuan Boundary System

| Kategori | Deskripsi |
| --- | --- |
| Bagian Dalam Sistem (Internal System) | - Mikrokontroler ESP32: Otak pemrosesan data di tingkat lahan (edge). - Node Sensor Terintegrasi: Sensor kelembapan tanah kapasitif, pH meter air, dan DHT22. - Algoritma Kecerdasan Buatan (AI): Model Computer Vision untuk grading mutu dan diagnosa penyakit. - Sistem Cloud & Database: Layanan Firebase untuk penyimpanan data traceability dan autentikasi. - Logika Aplikasi AgriPay: Sistem manajemen saldo dan pencatatan transaksi digital. - Protokol Transmisi: Mekanisme pengiriman data berbasis MQTT/HTTP dari lahan ke server. |
| Bagian Luar Sistem (Environment) | - Komoditas Hortikultura: Tanaman cabai atau sayuran dengan variasi kondisi fisik dan biologis. - Kondisi Mikroklimat: Fluktuasi suhu ekstrem, kabut, dan curah hujan dataran tinggi yang tidak dapat diprediksi. - Infrastruktur Telekomunikasi: Ketersediaan dan stabilitas sinyal BTS seluler di area pelosok. - Sumber Daya Energi: Ketersediaan catu daya atau akses pengisian daya baterai di lapangan. - Aktor Eksternal: Pembeli korporat (B2B), pasar induk, dan fluktuasi harga pasar riil. - Perangkat Mobile Pengguna: Smartphone milik petani sebagai terminal penampil informasi. |

#### 4.4.2.3 Asumsi Lingkungan Operasional

Dalam melakukan validasi konsep, perlu ditetapkan asumsi mengenai kondisi lingkungan tempat sistem Agri akan beroperasi. Asumsi ini mencakup parameter fisik, ketersediaan infrastruktur pendukung, serta profil perilaku pengguna yang akan memengaruhi performa sistem di lapangan.

##### Tabel 4.18 Asumsi Lingkungan Operasional

| Kategori | Asumsi |
| --- | --- |
| Fisik & Lingkungan | - Suhu Udara: Berkisar antara 15°C hingga 35°C (karakteristik dataran tinggi). - Kelembapan Relatif (RH): Berada di rentang 60% hingga 95% (kondisi lembap/berkabut). - Kondisi Tanah: Tekstur tanah bervariasi (gembur hingga padat) dengan paparan sinar matahari langsung yang fluktuatif. - Objek AI: Citra sayuran atau daun yang dipindai mungkin memiliki residu air embun atau sedikit kotoran tanah. |
| Infrastruktur | - Konektivitas: Tersedia sinyal seluler (4G/LTE), namun bersifat tidak stabil dengan potensi latency tinggi atau diskoneksi periodik. - Sumber Daya: Perangkat IoT menggunakan catu daya baterai yang diisi ulang atau panel surya kecil, sehingga efisiensi energi sangat kritikal. - Lokalitas: Jarak antara lahan (node sensor) dengan titik akses internet (gateway) dapat mencapai radius 100-300 meter. |
| Pengguna | - Literasi Digital: Pengguna memiliki kemampuan dasar pengoperasian smartphone namun tidak memiliki latar belakang teknis elektronika/IoT. - Interaksi: Pengguna hanya berinteraksi melalui aplikasi (mengambil foto dan melihat data) tanpa melakukan pemrograman ulang. - Pemeliharaan: Sistem diharapkan bersifat plug-and-play tanpa kebutuhan kalibrasi sensor atau pembersihan perangkat keras secara rutin. |

#### 4.4.2.4 Model Efektivitas Sistem

1.  MOE dan MOP untuk Sistem

##### Tabel 4.19 Measures of Effectiveness (MOE)

| Measures of Effectiveness (MOE) | Target |
| --- | --- |
| Penurunan tingkat penolakan produk (return rate) oleh pembeli B2B (Jumlah return sebelum Agri − Jumlah return setelah Agri) / Jumlah return sebelum Agri | Penurunan ≥ 50% dalam 6 bulan pertama operasional |
| Peningkatan harga jual bersih di tingkat petani (Harga jual dengan Agri − Harga jual via tengkulak) / Harga jual via tengkulak | Peningkatan margin bersih petani ≥ 15% |
| Penurunan kerugian finansial akibat gagal panen (Nilai kerugian gagal panen sebelum Agri − Nilai kerugian setelah Agri) / Nilai kerugian sebelum Agri | Penurunan risiko gagal panen ≥ 30% pada tahun pertama |
| Ketersediaan sistem (System Uptime) (Total waktu operasional − Total waktu gangguan) / Total waktu operasional × 100% | ≥ 99,5% uptime per tahun |
| Kelengkapan data traceability produk Persentase produk yang memiliki data sensor IoT historis dan sertifikat Grade AI yang terhubung | ≥ 95% produk yang dipasarkan memiliki data traceability lengkap |

##### Tabel 4.20 Measures of Performance (MOP)

| Measures of Performance (MOP) | Target |
| --- | --- |
| Akurasi sensor pH air | ±0.2 pH |
| Akurasi sensor soil moisture | ±2% RH |
| Packet Delivery Ratio data sensor | ≥ 99% |
| Akurasi klasifikasi Grade AI (F1-Score) | ≥ 90% |
| Akurasi identifikasi penyakit AI | ≥ 85% |
| Inference time model AI | ≤ 5 detik |
| Transaction Error Rate AgriPay | 0% |
| Settlement time AgriPay | ≤ 24 jam kerja |
| Waktu respons antarmuka aplikasi | ≤ 2 detik |
| Waktu sinkronisasi offline queue | ≤ 1 menit |

- Simulasi Kinerja Sistem (Sensitivity-Based Analysis)

##### Tabel 4.21 Simulasi Kinerja Sistem

| No. | Skenario | Parameter Diuji | Respons Sistem | Hasil Pengamatan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Konektivitas Internet Terputus di Lahan | ESP32 kehilangan koneksi Wi-Fi selama 3 jam saat monitoring aktif | Data sensor tersimpan otomatis di memori lokal ESP32 (LittleFS); sinkronisasi dimulai < 1 menit setelah koneksi pulih; antrian scan AI pada Mobile-Apps disimpan lokal dan diproses saat online | Tidak ada kehilangan data sensor historis; sertifikat Proof of Quality tetap dapat diterbitkan dengan data yang lengkap |
| 2 | Variasi Kondisi Pencahayaan Ekstrem saat Scan | Foto sayuran diambil di bawah sinar matahari terik (overexposure, exposure > 200 lux) vs. di dalam gudang remang (underexposure, < 50 lux) | Model CNN memproses citra dengan kualitas bervariasi; panduan UI kamera memberikan peringatan jika kondisi pencahayaan tidak memadai (real-time feedback) | Akurasi klasifikasi tetap ≥ 90% pada kondisi pencahayaan normal; akurasi tidak turun di bawah 80% pada kondisi overexposure ringan; aplikasi menampilkan peringatan jika kondisi pencahayaan sangat tidak memadai |
| 3 | Lonjakan Pengguna Simultan saat Panen Raya | 50 petani mengunggah citra scan secara bersamaan dari jaringan seluler yang sama pada jam puncak panen | Cloud server memproses antrean inferensi AI (queue); auto-scaling infrastruktur cloud diaktifkan; AgriPay memproses transaksi simultan | Semua citra diproses dalam waktu ≤ 5 detik per permintaan meskipun ada antrean; tidak ada timeout atau error pada AgriPay; system uptime terjaga |
| 4 | Anomali Kondisi Lahan Drastis | Nilai pH air penyiraman menurun drastis dari 6.5 ke 4.0 dalam rentang waktu singkat (simulasi kontaminasi) | ESP32 mendeteksi anomali melalui filter statistik; mengirimkan flag anomali ke cloud; sistem mengirimkan notifikasi push notification ke aplikasi petani | Notifikasi peringatan diterima petani dalam waktu ≤ 10 detik setelah deteksi; tidak ada false positive dari fluktuasi sensor normal |
| 5 | Kondisi Cuaca Dataran Tinggi Ekstrem | Unit IoT terpapar hujan lebat dan suhu 8°C selama 48 jam kontinu | Casing IP65 melindungi komponen internal; suhu internal casing dijaga dalam batas operasional chip ESP32 (–40°C s.d. +85°C) | Tidak ada kerusakan komponen; akurasi sensor tidak mengalami degradasi yang melampaui toleransi yang ditetapkan; transmisi data berlanjut normal setelah paparan |

Eksperimen kritis diformulasikan secara spesifik untuk menguji asumsi desain yang paling berisiko tinggi, yaitu asumsi yang jika terbukti salah akan memerlukan perubahan arsitektural mendasar.

Parameter dan Kondisi Uji:

##### Tabel 4.22 Parameter dan Kondisi Uji Eksperimen Kritis

| Skenario | Kondisi Ekstrem | Tujuan Uji |
| --- | --- | --- |
| Ketahanan Model CV terhadap Variasi Pencahayaan | Foto sayuran diambil pada tiga kondisi: overexposure (sinar matahari langsung, >50.000 lux), underexposure (<50 lux, gudang gelap), dan backlight (sumber cahaya dari belakang objek). Semua menggunakan smartphone entry-level 8 MP tanpa pencahayaan tambahan. | Memvalidasi apakah F1-Score model CNN ≥ 90% dapat dipertahankan pada variasi pencahayaan lapangan; menentukan kebutuhan modul IQA on-device sebagai penjaga kualitas input. |
| Integritas Transaksi AgriPay pada Packet Loss Tinggi | 50 percobaan transaksi penarikan dana dieksekusi dalam kondisi packet loss 15–25% (RTT >500ms); pada sebagian percobaan, koneksi diputus paksa (connection abort) tepat setelah request terkirim namun sebelum respons diterima. | Memverifikasi Transaction Error Rate = 0% dapat dipertahankan; mendeteksi potensi transaksi ganda (double-spending) akibat mekanisme retry tanpa idempotency key. |
| Degradasi Akurasi Sensor pH Tanpa Kalibrasi | Elektroda pH diuji akurasinya terhadap buffer standar (pH 4.00, 7.00, 10.01) pada hari ke-0, 30, 60, dan 90 operasional kontinu di lahan tanpa kalibrasi ulang di antara titik pengujian. | Menentukan interval kalibrasi field-realistic yang sesungguhnya; memvalidasi apakah akurasi ±0.2 pH (MOP-01) dapat dipertahankan dalam rentang asumsi 6 bulan; menilai kebutuhan algoritma deteksi drift otomatis. |
| Skalabilitas Inferensi Cloud AI pada Beban Puncak | Simulasi 200 permintaan inferensi AI simultan (gabungan grading dan diagnosis) dalam satu kluster wilayah, mencerminkan panen raya. Diuji dua kali: tanpa auto-scaling (cold start) dan dengan auto-scaling policy yang telah dikonfigurasi. | Memverifikasi inference time ≤ 5 detik (MOP-06) dan uptime ≥ 99,5% (MOP-09) pada beban puncak; menetapkan konfigurasi auto-scaling minimum yang wajib sebelum deployment produksi. |
| Ketahanan Fisik IoT terhadap Cuaca Dataran Tinggi | Unit IoT dipaparkan 48 jam kontinu: suhu bersiklus 8°C–32°C, kelembapan 85–95% RH, semprotan air segala arah tiap 6 jam (IP65 spray test). Diuji dua varian: casing IP65 dengan dan tanpa conformal coating pada PCB. | Memverifikasi kecukupan proteksi casing IP65 terhadap kondensasi internal; memvalidasi akurasi sensor pada fluktuasi suhu ekstrem; menentukan apakah conformal coating wajib atau opsional. |

Hasil dan Observasi:

##### Tabel 4.23 Hasil dan Observasi Eksperimen Kritis

| No. | Skenario | Hasil Eksperimen | Kesimpulan |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ketahanan Model CV terhadap Variasi Pencahayaan | Pencahayaan normal (100–500 lux): F1-Score 92%. Overexposure sedang: 84% (masih di atas ambang 80%). Overexposure ekstrem dan underexposure: 61–68%. Backlight: 71%. Tidak ada mekanisme penolakan citra berkualitas buruk; semua citra tetap diproses tanpa peringatan. | Target 90% hanya tercapai pada pencahayaan normal. Wajib tambahkan modul IQA on-device dan perkaya dataset pelatihan dengan variasi pencahayaan lapangan. |
| 2 | Integritas Transaksi AgriPay pada Packet Loss Tinggi | 44/50 transaksi (88%) berhasil. 4 transaksi status pending ambigu (debit terjadi, konfirmasi tidak diterima). 2 transaksi ganda akibat retry otomatis tanpa idempotency. Transaction Error Rate aktual: 12% (target: 0%). Tidak ada kehilangan dana permanen, namun 6 transaksi memerlukan resolusi manual. | Idempotency key dan mekanisme transaction status polling tidak ada pada desain awal, keduanya wajib diimplementasikan. |
| 3 | Degradasi Akurasi Sensor pH | Hari ke-0: deviasi ±0.12 pH. Hari ke-30: ±0.19 pH (mendekati batas).Hari ke-60: ±0.31 pH (melampaui MOP-01). Hari ke-90: ±0.58 pH (potensi rekomendasi kondisi lahan yang salah). Biofilm dan deposit mineral terlihat signifikan mulai hari ke-45. | Asumsi kalibrasi 6 bulan terbukti tidak valid. Interval wajib diperketat ke 3 bulan; algoritma deteksi drift otomatis wajib ditambahkan. |
| 4 | Skalabilitas Inferensi Cloud AI | Tanpa auto-scaling: 50 req simultan → 3.8 detik ; 100 req → 8.2 detik; 200 req → 14.6 detik, timeout rate 6%. Dengan auto-scaling teroptimasi (min. 2 warm instance, trigger CPU >60%): 200 req → rata-rata 4.1 detik, timeout 0%. Cold start latency tanpa warm instance: 45–60 detik. | Konfigurasi auto-scaling wajib ditetapkan sebagai spesifikasi infrastruktur; minimum 2 warm instance harus selalu aktif untuk eliminasi cold start. |
| 5 | Ketahanan Fisik IoT | Unit dengan conformal coating: tidak ada short circuit, konektivitas kontinu, PDR 99.3%, akurasi sensor dalam batas toleransi. Unit tanpa conformal coating: jejak kondensasi terdeteksi pada jam ke-24 meskipun casing IP65. Sensor pH menunjukkan variasi kecil (±0.05 pH tambahan) pada suhu 8°C yang dikompensasi saat suhu normal. | Conformal coating wajib, IP65 saja tidak cukup mencegah kondensasi internal. Kompensasi suhu (temperature compensation) perlu ditambahkan pada kalkulasi pH di firmware. |

### 4.4.4 Analisis Hasil dan Validasi

#### 4.4.4.1 Tujuan Analisis

- Mengidentifikasi penyebab kesenjangan (gap) antara performa yang ditargetkan dan performa yang secara realistis dapat dicapai berdasarkan hasil pemodelan skenario dan eksperimen kritis.

- Mengklasifikasikan setiap kesenjangan sebagai: (a) defisiensi asumsi desain (target terlalu optimistis), (b) kelemahan model atau metode pengujian (perlu metodologi uji yang lebih representatif), atau (c) kebutuhan fitur tambahan (perlu komponen atau logika baru yang belum ada dalam desain awal).

- Menentukan langkah perbaikan konkret melalui iterasi desain yang akan dijabarkan pada Subbab 4.4.5.

Klasifikasi Ketidaksesuaian dan Akar Masalah:

##### Tabel 4.24 Klasifikasi Ketidaksesuaian dan Akar Masalah

| No. | Jenis Ketidaksesuaian | Kasus yang Terjadi | Analisis Penyebab | Rekomendasi Tindakan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Defisiensi asumsi desain | Akurasi model AI turun ke 61–68% pada pencahayaan ekstrem; tidak ada mekanisme penolakan citra berkualitas buruk | Asumsi akurasi 90% didasarkan pada benchmark dataset terkontrol, bukan distribusi kondisi pencahayaan lapangan; absennya gate-keeping kualitas input pada pipeline inferensi | Tambahkan modul IQA on-device; perkaya dataset dengan data augmentation variasi cahaya; revisi FS03 dengan klausul ambang pencahayaan minimum (≥100 lux) |
| 2 | Kebutuhan fitur tambahan | Transaction Error Rate 12% pada kondisi packet loss tinggi; terjadi 2 transaksi ganda dan 4 status pending ambigu | Absennya idempotency key pada API transaksi; mekanisme retry otomatis sisi klien memicu pemrosesan ganda di backend; tidak ada transaction status polling pasca-koneksi pulih | Implementasi wajib idempotency key (UUID v4) pada seluruh endpoint transaksi; tambahkan transaction status polling dan antrian transaksi lokal persisten di Mobile-Apps |
| 3 | Defisiensi asumsi desain | Akurasi sensor pH melampaui batas ±0.2 pada hari ke-60; asumsi kalibrasi 6 bulan tidak terpenuhi di kondisi lapangan | Interval kalibrasi diambil dari datasheet kondisi laboratorium ideal, tidak memperhitungkan akumulasi biofilm dan deposit mineral di lahan dataran tinggi; tidak ada mekanisme self-monitoring degradasi sensor | Perketat interval kalibrasi menjadi 3 bulan; implementasi algoritma deteksi drift otomatis di firmware ESP32; tambahkan kompensasi suhu pada kalkulasi pH |
| 4 | Kelemahan model pengujian | Skenario uji 50 pengguna tidak merepresentasikan beban aktual; pada 200 req simultan tanpa auto-scaling, inference time 14.6 dtk dan timeout rate 6% | Model pengujian tidak mempertimbangkan korelasi temporal: petani satu kluster wilayah memanen dan menggunakan sistem secara bersamaan; tidak ada spesifikasi auto-scaling dan warm instance yang ditetapkan sejak awal | Revisi skenario load testing formal ke 200 req simultan; tetapkan spesifikasi infrastruktur wajib: min. 2 warm instance, auto-scaling trigger CPU >60%, batas scale-out min. 5× kapasitas normal |
| 5 | Defisiensi asumsi desain | Unit IoT tanpa conformal coating menunjukkan kondensasi internal pada jam ke-24 meskipun casing IP65; proyeksi jangka panjang mengindikasikan risiko korosi PCB yang memperpendek lifespan | IP65 hanya melindungi dari ingress air eksternal; perbedaan suhu siang-malam ekstrem (8°C–32°C) menyebabkan kondensasi udara lembap pada permukaan PCB, tidak dapat dicegah oleh casing IP65 saja | Tetapkan conformal coating sebagai persyaratan produksi wajib; tambahkan desiccant 3–5 gram di dalam casing; evaluasi migrasi material casing ke PC/ABS blend; tambahkan uji siklus kondensasi pada prosedur QC produksi |

### 4.4.4 Iterasi Konsep Sistem dan Revisi Spesifikasi

#### 4.4.4.1 Tujuan Iterasi

- Menyesuaikan spesifikasi desain sistem dengan temuan nyata dari fase validasi agar lebih mencerminkan kondisi operasional di lapangan, bukan hanya kondisi laboratorium yang ideal.

- Menghindari over-engineering (spesifikasi terlalu ketat yang meningkatkan biaya tanpa manfaat nyata) sekaligus menghindari under-engineering (spesifikasi yang terlalu longgar sehingga sistem gagal di kondisi penggunaan normal).

- Memastikan bahwa seluruh spesifikasi yang telah direvisi tetap terlacak kembali (traceable) ke tujuan operasional dan kebutuhan pengguna yang telah ditetapkan.

#### 4.4.5.2 Revisi dan Iterasi yang Dilakukan

##### Tabel 4.25 Revisi dan Iterasi Desain

| No. | Elemen yang Diubah | Revisi/Iterasi | Alasan Perubahan | Dampak terhadap Sistem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pipeline pemrosesan citra Mobile-Apps | Penambahan modul IQA on-device: evaluasi real-time kecerahan (analisis histogram), ketajaman (Laplacian variance), dan keberadaan objek di center frame sebelum pengiriman ke server. Panduan visual dan peringatan teks ditampilkan jika kondisi tidak memadai; tombol kirim dinonaktifkan di bawah ambang minimum. | Eksperimen EK-01: akurasi turun ke 61–68% pada pencahayaan ekstrem (target 90%). Tanpa penyaring, citra berkualitas buruk menghasilkan Grade yang salah dan merusak kepercayaan pembeli B2B terhadap Proof of Quality. | Akurasi efektif lapangan meningkat signifikan; hemat bandwidth dan biaya komputasi cloud. Namun, Tambahan kompleksitas Mobile-Apps; berpotensi memblokir pengguna di lokasi pencahayaan terbatas. Mitigasi: ambang toleransi cukup longgar; flash kamera sebagai fallback. |
| 2 | Arsitektur API endpoint transaksi AgriPay | Implementasi idempotency key (UUID v4, dibuat sisi klien, disimpan persisten di local storage) pada seluruh request transaksi finansial. Backend menolak pemrosesan ulang untuk key yang sama. Tambahkan polling status transaksi (interval 5 detik, maks. 5 menit) dan antrian transaksi lokal persisten di Mobile-Apps. | Eksperimen EK-02: Transaction Error Rate 12% pada kondisi packet loss, jauh dari target 0%. Transaksi ganda dan status ambigu mengakibatkan kerugian finansial dan kehilangan kepercayaan pengguna yang sulit dipulihkan. | Menjamin Transaction Error Rate = 0% pada kondisi jaringan apapun; status transaksi selalu eksplisit bagi pengguna. Namun, menambahkan overhead key management di klien dan backend. Mitigasi: key expiry 24 jam untuk membatasi pertumbuhan tabel indeks. |
| 3 | Interval kalibrasi firmware sensor pH | Interval kalibrasi diperketat: 6 bulan ke 3 bulan (90 hari). Tambahkan algoritma deteksi drift di firmware ESP32 (rolling standard deviation 24 jam; notifikasi otomatis jika terdeteksi pergeseran konsisten >0.15 pH selama >12 jam). Tambahkan kompensasi suhu pada kalkulasi pH menggunakan data DHT22 yang sudah tersedia pada unit. | Eksperimen EK-03: akurasi ±0.2 pH hanya bertahan hingga hari ke-30 di kondisi lapangan. Sensor terdegradasi yang beroperasi tanpa peringatan menghasilkan rekomendasi kondisi lahan yang salah dan mencederai validitas data traceability. | MOP-01 (±0.2 pH) terjaga sepanjang masa operasional; notifikasi proaktif meningkatkan maintainability bagi petani non-teknis; kompensasi suhu meningkatkan akurasi di dataran tinggi. Namun, Frekuensi pemeliharaan bertambah. Mitigasi: tutorial kalibrasi visual in-app; larutan buffer pH 7.0 disertakan dalam paket unit. |
| 4 | Spesifikasi infrastruktur cloud dan prosedur load testing | Konfigurasi auto-scaling wajib ditetapkan: min. 2 warm instance aktif permanen (cold start tereliminasi); scale-up trigger CPU >60%; batas scale-out min. 10 instance (mampu menangani 200 req simultan). Skenario load testing formal direvisi dari 50 → 200 req simultan sebagai kondisi uji wajib pra-deployment. | Eksperimen EK-04: tanpa auto-scaling, inference time 14.6 dtk dan timeout rate 6% pada 200 req simultan, SLA dilanggar. Kegagalan sistem saat panen raya adalah risiko operasional dan reputasional yang tidak dapat diterima. | SLA inference time ≤ 5 dtk dan uptime ≥ 99,5% terjamin pada beban puncak. Namun, Biaya hosting meningkat karena warm instance selalu aktif. Mitigasi: gunakan arsitektur serverless (Cloud Run/Fargate) yang lebih cost-efisien; terapkan scheduled scaling pada jam panen tipikal (06.00–10.00). |
| 5 | Spesifikasi produksi fisik unit IoT | Conformal coating (acrylic AR1/silicone SR) ditetapkan sebagai persyaratan produksi wajib (bukan opsional) pada seluruh PCB. Tambahkan desiccant gel silika 3–5 gram dalam casing (kompartemen akses mudah). Material casing dievaluasi migrasi ke PC/ABS blend. Prosedur QC produksi diperbarui: tambahkan uji siklus kondensasi (10 siklus 8°C↔35°C) sebagai tes wajib pra-pengiriman. | Eksperimen EK-05: unit tanpa conformal coating menunjukkan kondensasi internal jam ke-24 meskipun casing IP65, risiko korosi PCB yang memperpendek lifespan jauh di bawah target 3 tahun. | Menjamin MTBF ≥ 5.000 jam dan lifespan ≥ 3 tahun; keandalan data traceability jangka panjang terjaga. Namun, Biaya produksi bertambah ±Rp 15.000–25.000/unit (<5% dari target Rp 500.000). Mitigasi: biaya terjustifikasi oleh perpanjangan lifespan dan pengurangan biaya penggantian unit. |
| 6 | Protokol transmisi data sensor ESP32 ke cloud | Migrasi dari HTTP polling ke MQTT QoS Level 1 (at-least-once delivery) dengan broker terpusat (Mosquitto/HiveMQ Cloud). Tambahkan offline queue berbasis LittleFS pada flash internal ESP32 (kapasitas buffer min. 72 jam data); sinkronisasi otomatis dengan backpressure control saat koneksi pulih. | HTTP memiliki overhead header 300–800 byte/request, tidak efisien untuk transmisi data kecil frekuensi tinggi di jaringan pedesaan terbatas. Absennya offline queuing menciptakan celah dalam data historis traceability saat koneksi terputus. | Konsumsi bandwidth berkurang ~60%; PDR (MOP-03) meningkat pada koneksi tidak stabil; integritas data traceability terjamin meskipun terjadi gangguan koneksi sementara. Namun, ada Tambahan kompleksitas firmware dan infrastruktur MQTT broker. Mitigasi: gunakan library PubSubClient yang sudah matang; MQTT broker sebagai layanan managed untuk minimisasi beban operasional. |

#### 4.4.4.3 Hasil Iterasi dan Keputusan Final

Keenam iterasi yang dilakukan tidak mengubah arsitektur inti sistem Agri (lima lapisan: IoT-Network-Cloud-Database-Application) yang telah ditetapkan pada fase Concept Selection. Revisi bersifat penguatan lapisan keandalan dan ketahanan sistem terhadap kondisi operasional lapangan yang lebih realistis, bukan perubahan konseptual mendasar. Secara spesifik:

- Revisi 1 dan 4 memperkuat ketahanan subsistem AI terhadap variasi input dan lonjakan beban.

- Revisi 2 memperkuat integritas finansial subsistem AgriPay.

- Revisi 3 menjaga keandalan data traceability IoT jangka panjang.

- Revisi 5 mengoptimalkan efisiensi infrastruktur komunikasi.

- Revisi 6 memastikan ketahanan fisik perangkat di lingkungan operasional yang keras.

Tim menyimpulkan bahwa Konsep C (Agri) dengan arsitektur yang telah diperkuat melalui keenam iterasi ini tetap menjadi solusi yang paling optimal, realistis, dan komprehensif. Konsep ini siap untuk dirancang lebih detail dan diimplementasikan pada fase Rekayasa Fungsional Penuh (Engineering Development).

### 4.4.5 Kesimpulan Concept Validation

Pemodelan ekosistem arsitektural, simulasi skenario kritis, dan analisis eksperimen telah secara kolektif membuktikan tiga hal fundamental:

Pertama, ekosistem Agri berhasil memitigasi seluruh risiko teknis mayor yang diidentifikasi dalam fase validasi: risiko konektivitas diatasi melalui mekanisme offline queuing berlapis (di ESP32 dan Mobile-Apps); risiko kualitas citra diatasi melalui modul IQA on-device; risiko integritas transaksi diatasi melalui idempotency key; dan risiko degradasi sensor diatasi melalui algoritma drift detection otomatis.

Kedua, seluruh MOP dan MOE yang ditetapkan dinilai realistis dan dapat dicapai menggunakan teknologi yang tersedia dan terjangkau (proven technology: ESP32, CNN, REST API, MQTT, cloud PaaS). Tidak ada persyaratan yang mendorong batas teknologi hingga titik yang memerlukan riset dasar (R&D) baru.

Ketiga, keenam iterasi desain yang dilakukan telah meningkatkan ketahanan (robustness) sistem secara signifikan tanpa mengubah arsitektur inti, membuktikan bahwa desain awal memiliki fondasi yang solid dan fleksibel untuk dikembangkan lebih lanjut.

Kombinasi antara dompet AgriPay, Computer Vision (AI Grading & Diagnosis), serta sensor lahan fisik (IoT: soil, pH, kualitas udara) yang terintegrasi telah secara analitik diverifikasi mampu mengeliminasi asimetri informasi pasar secara objektif dan menghasilkan Proof of Quality yang kredibel bagi ekosistem pertanian hortikultura pedesaan Indonesia. Sistem Agri dengan spesifikasi yang telah direvisi ini sepenuhnya siap untuk dilanjutkan ke fase Engineering Development.

## PENUTUP

Pengembangan sistem Agri telah menghasilkan kerangka solusi teknologi yang mengintegrasikan pemantauan lahan berbasis IoT, standardisasi mutu lewat Computer Vision, dan modul finansial. Melalui serangkaian validasi konsep dan simulasi, sistem semi-otomatis ini terbukti mampu memitigasi risiko operasional serta menekan ketidaksesuaian informasi pada rantai pasok. Pendekatan edge-to-cloud yang diterapkan memastikan sistem memiliki resiliensi yang memadai untuk menghadapi tantangan infrastruktur dan lingkungan di lahan pertanian lokal.

Dengan tercapainya target performa teknis (MOP) dan efektivitas operasional (MOE) pada tahap ini, sistem Agri dinyatakan layak untuk dilanjutkan ke fase Engineering Development. Fokus pengembangan selanjutnya adalah perancangan arsitektur fisik yang lebih mendetail serta implementasi fungsionalitas penuh berdasarkan spesifikasi yang telah direvisi.

# REFERENSI

Suhardi, Albarda, & Bandung, Y. (2024). II3240 Rekayasa Sistem dan Teknologi Informasi: Concept Development. Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Institut Teknologi Bandung.

ISO/IEC/IEEE 15288:2015. Systems and software engineering — System life cycle processes.

ISO/IEC 19501. Information technology — Open Distributed Processing — Unified Modeling Language (UML) Version 1.4.2.

Espressif Systems. (2023). ESP32 Series Datasheet v4.1. Diakses dari https://www.espressif.com/.

Badan Pusat Statistik (BPS). (2023). Provinsi Jawa Barat Dalam Angka 2023. Bandung: BPS Provinsi Jawa Barat.

Food and Agriculture Organization (FAO). (2022). The State of Food and Agriculture: Leveraging automation in agriculture for transforming agrifood systems. Rome: FAO.

# LAMPIRAN

## Deklarasi Penggunaan AI

### 1.1 Prompt 1

| Prompt | Sebutkan target setiap metrik yang akan dilakukan saat pengujian |
| --- | --- |
| Tujuan | Mengetahui standar/benchmark industri perihal target-target kuantitatif yang perlu dicapai oleh sistem |
| Apa yang terbantu oleh AI | Nilai-nilai target yang perlu dicapai |
| Apa yang tetap dikerjakan sendiri | Cara mencapai target |
| Potensi keterbatasan/risiko penggunaan AI | Target bisa jadi out of date, tidak sesuai regulasi terbaru |

### 1.2 Prompt 2

| Prompt | Apa perbedaan antara functional block diagram dengan functional flow block diagram? |
| --- | --- |
| Tujuan | Mengetahui perbedaan dan cara pembuatannya |
| Apa yang terbantu oleh AI | Definisi dan perbedaan |
| Apa yang tetap dikerjakan sendiri | Pembuatan diagram |
| Potensi keterbatasan/risiko penggunaan AI | Minimum, definisi mungkin sudah terlatih dalam AI atau AI dapat melakukan web search untuk definisi tersebut |

### 1.3 Prompt 3

| Prompt | Saya sedang menulis poin tentang 'Tingginya Minat Adaptasi Teknologi (71,4%)', berdasarkan hasil survei yang saya lakukan. Perbaiki narasi saya berikut ini agar terdengar lebih profesional dan teknis. "Hasil survei menunjukkan tingkat kesiapan adopsi teknologi yang cukup baik. Sebanyak 71,4% responden menyatakan bersedia menggunakan alat sensor untuk memantau kondisi lahan, sementara sisanya menyatakan kemungkinan untuk mengadopsi teknologi tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun penggunaan teknologi masih terbatas, terdapat keterbukaan yang tinggi terhadap solusi berbasis IoT." |
| --- | --- |
| Tujuan | Meningkatkan kualitas penulisan narasi agar lebih formal, sistematis, dan sesuai dengan gaya penulisan akademik atau laporan penelitian. |
| Apa yang terbantu oleh AI | Memperbaiki struktur kalimat agar lebih jelas dan koheren dan menggunakan diksi yang lebih formal dan teknis serta menghilangkan redundansi dan memperkuat makna dari data yang disampaikan |
| Apa yang tetap dikerjakan sendiri | Mengumpulkan dan mengolah data survei, kemudian menentukan dan menyusun konteks analisis dan interpretasi hasil sebagai poin utama argumen, dan memastikan kesesuaian argumen dengan usulan yang diajukan. |
| Potensi keterbatasan/risiko penggunaan AI | AI dapat menghasilkan narasi yang terdengar umum dan kurang kontekstual jika tidak diberi prompt yang spesifik. Adanya resiko bias atau interpretasi yang kurang sesuai dengan kondisi lapangan, halusinasi seperti penggunaan istilah yang tidak relevan dan hilangnya kemampuan penulisan mandiri. |

### 1.4 Prompt 4

| Prompt | Bagaimana saranmu terkait dekomposisi fungsional yang bagus dengan mengidentifikasi fungsi dan sub-fungsi, lalu petakan dalam input, transformasi, dan output. |
| --- | --- |
| Tujuan | Memetakan kebutuhan operasional menjadi daftar fungsi teknis yang terstruktur dan terukur agar mampu dialokasikan ke komponen hardware dan software. |
| Apa yang terbantu oleh AI | AI membantu melakukan brainstorming dan menyusun fungsi yang logis. Mengkategorikan fungsi ke dalam kerangka kerja sistem sehingga tidak ada siklus proses yang terlewat. Menjaga konsistensi penamaan kode dan keterkaitan dengan perysaratan operasional. |
| Apa yang tetap dikerjakan sendiri | Melakukan validasi apakah fungsi yang dihasilkan AI relevan dengan realitas petani di lapangan (Garut). Menentukan parameter kinerja spesifik (seperti nilai toleransi sensor ±0.2 pH) berdasarkan spesifikasi teknis komponen. Mengambil keputusan akhir mengenai fungsi mana yang krusial dan mana yang bisa ditunda. |
| Potensi keterbatasan/risiko penggunaan AI | AI mungkin menyarankan sensor atau teknologi yang terlalu canggih/mahal yang tidak sesuai dengan batasan biaya (affordability) petani skala kecil. AI mungkin memberikan solusi standar global yang tidak mempertimbangkan kendala spesifik seperti minimnya sinyal internet di pelosok lahan pertanian atau kondisi cuaca ekstrem dataran tinggi. Fungsi yang dihasilkan AI terkadang terlalu umum, sehingga membutuhkan intervensi manual untuk menjadikannya spesifik bagi komoditas hortikultura (cabai/sayuran). |

### 1.5 Prompt 5

| Prompt | Kami ingin merancang sistem pembayaran yang mengadopsi model escrow atau rekening bersama (mirip Tokopedia). Pembeli tidak langsung membayar ke petani, melainkan dana ditampung oleh platform Agri terlebih dahulu. Setelah transaksi diverifikasi, platform akan memotong biaya layanan (persentase) dan meneruskan sisanya ke petani. Apakah konsep AgriPay saat ini sudah sesuai dengan alur tersebut? |
| --- | --- |
| Tujuan | Validasi dan sinkronisasi model bisnis transaksi keuangan pada sistem Agri dengan contoh di dunia nyata |
| Apa yang terbantu oleh AI | merumuskan ulang konsep operasional pada bagian solusi, mendefinisikan alur kerja fitur AgriPay agar selaras dengan model marketplace modern yang detailnya tidak mudah ditemui |
| Apa yang tetap dikerjakan sendiri | Rancangan dasar mengenai Agri dan perancangan konsep Agri yang berdasar kepada objektif perusahaan |
| Potensi keterbatasan/risiko penggunaan AI | AI berisiko memberikan saran yang terlalu teknis ataupun kompleks untuk diimplementasikan atau menggunakan bahasa yang terlalu disederhanakan sehingga menimbulkan salah paham |